[image: image1.jpg]


                                          Raport o stanie gminy Ostrówek za 2019r.                          

RAPORT O STANIE GMINY OSTRÓWEK

[image: image15.png]



za 2019 rok
SPIS TREŚCI

I. Wstęp ……………………………………………………………….3

II. Informacje ogólne …………………………………………………..3

III. Działalność uchwałodawcza ……………………………………..…9
IV. Gospodarka przestrzenna ……………………………………………9
V. Finanse gminy …………………………………………………...…10
VI. Oświata ……………………………………………………………..11
VII. Działalność gospodarcza …………………………………………...13
VIII. Zobowiązania podatkowe ………………………………………..…14
IX. Mienie komunalne …………………………………………………..15
X. Gospodarka gruntami ……………..…………………………………16
XI. Bezpieczeństwo mieszkańców……………………………………….17
XII. Gospodarka odpadami ochrona środowiska……...………………….19
XIII. Informatyka………………………………… ……………………….21
XIV. Współpraca z organizacjami pozarządowymi ...…………………..…22
XV. Wodociągi i kanalizacja – inkaso..……………………………...……22
XVI. Inwestycje.…………………………………………………………...23
XVII. Zdrowie………... ……………………………………………………24
XVIII. Opieka społeczna…….………………………………………………25
XIX. Profilaktyka………………………………………………...………..33

XX. Aktywizacja osób bezrobotnych…………………………………….34

XXI. Środowiskowy Dom Samopomocy………………………………….34

XXII. Kultura……………………………………………………………….37

XXIII. Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019r. …..……..…41
XXIV. Informacja o stanie mienia……………………………………..……55
I. WSTĘP

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Ryszarda Turka w roku 2019. Zebrane informacje od pracowników merytorycznych urzędu gminy, jednostek organizacyjnych oraz szereg dokumentów, będących w posiadaniu urzędu są źródłem informacji o stanie gminy.  

II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Charakterystyka ogólna

[image: image2.jpg]



                              Województwo łódzkie

[image: image3.jpg]am sokoni




                         Powiat wieluński

[image: image5.emf]
           Gmina Ostrówek – podział administracyjny

Gmina Ostrówek (do 1953 gmina Skrzynno) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie sieradzkim.

Gmina graniczy:

 - od północy - z gminą Złoczew (powiat sieradzki), 

 - od wschodu - z gminą Konopnica i Osjaków (powiat wieluński), 

  - od południa - z gminą Wieluń i Czarnożyły (powiat wieluński), 

  - od zachodu - z gminą Lututów (powiat wieruszowski). 

Powierzchnia gminy wg danych Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 101,138 km2, co stanowi 10,9% powierzchni powiatu.  

Administracyjnie gmina podzielona jest na 13 sołectw. Są to: sołectwo Bolków, Dębiec, Dymek, Janów, Milejów, Niemierzyn, Nietuszyna, Okalew, Ostrówek, Rudlice, Skrzynno, Wielgie, Wola Rudlicka.  

Gmina charakteryzuje się korzystnym układem powiązań zewnętrznych za pośrednictwem dróg: ekspresowej, krajowej i wojewódzkiej. Najważniejszą rolę odgrywa droga krajowa nr 45 relacji Złoczew – Wieluń – Praszka – Kluczbork – Bierdzany – Opole.

Gmina Ostrówek jest gminą rolniczą. Funkcjonalnie gminę można podzielić na dwie części: zachodnią, gdzie w krajobrazie dominują tereny rolne i jednostki osadnicze oraz wschodnią z wyraźną przewagą lasów. Powierzchnia użytków rolnych zajmuje 68,8% powierzchni gminy. Podstawową funkcją przestrzenną poszczególnych miejscowości jest produkcja rolnicza, uzupełniona funkcją mieszkalną i usługową. Kolejnym elementem silnie zaznaczającym się w przestrzeni są lasy i grunty zadrzewione. Udział powierzchni gruntów leśnych w gminie wynosi 27,1%. Największe kompleksy leśne występują we wschodniej części gminy.

Głównym ośrodkiem i najważniejszym elementem struktury przestrzennej gminy jest miejscowość Ostrówek. Położenie w centralnej części gminy zapewnia dostępność najważniejszych usług dla wszystkich mieszkańców gminy. Miejscowość gminna, z racji swojej lokalizacji oraz administracyjnego znaczenia, pełni rolę lokalnego ośrodka stymulującego rozwój sąsiadujących wsi. Skupia większość urzędów i instytucji, w tym: Urząd Gminy, Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury i Sportu, oddział Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku oraz jednostki oświatowe. Poza miejscowością gminną największe wsie sołeckie to: Skrzynno i Okalew. Większość sołectw ma charakter typowo rolniczy, który uzupełnia funkcja mieszkaniowa, usługowa oraz rzemiosło.

Schemat struktury zagospodarowania gminy Ostrówek

[image: image4.jpg]granica gminy
drogi

tereny zabudowane
lasy i zadrzewienia

uzytki rolne




Na terenie gminy Ostrówek 87% gruntów stanowi własność prywatną. W jej strukturze znaczną część terenu zajmują również obszary stanowiące własność państwową, co wynika głównie ze znacznej powierzchni terenów leśnych, znajdujących się na terenie gminy, których właścicielem, w dużej mierze, jest Skarb Państwa.

2. Złoża zasobów naturalnych  
Na terenie gminy znajdują się liczne udokumentowane złoża kopalin:

 • złoże Bolków – złoże kruszywa naturalnego,

 • złoże Bolków 1 – złoże kruszywa naturalnego, 

• złoże Górne-Chojny (na terenie gminy zlokalizowane jest pole B,C,D) - złoże kruszywa naturalnego,

 • złoże Łysa Góra I – złoże kruszywa naturalnego, 

• złoże Nietuszyna – złoże kruszywa naturalnego, 

• złoże Okalew II – złoże kruszywa naturalnego,

 • złoże Okalew III – złoże kruszywa naturalnego, 

• złoże Okalew IV – złoże kruszywa naturalnego,

 • złoże Okalew V – złoże kruszywa naturalnego,

 • złoże Ostrówek – złoże kruszywa naturalnego, 

• złoże Ostrówek II – złoże kruszywa naturalnego,

 • złoże Ostrówek III – złoże kruszywa naturalnego, 

• złoże Ostrówek IV – złoże kruszywa naturalnego, 

• złoże Ostrówek V – złoże kruszywa naturalnego,

 • złoże Ostrówek VI – złoże kruszywa naturalnego,

 • złoże Ostrówek VII – złoże kruszywa naturalnego, 

• złoże Ugoda Niemierzyn – złoże kruszywa naturalnego,

• złoże Złoczew (złoże częściowo zlokalizowane na terenie gminy) – złoże węgla brunatnego.

Z większości złóż kruszywa naturalnego (piasku) zakończono eksploatację,  a tereny poeksploatacyjne poddane zostały rekultywacji.

3. Partnerstwo międzygminne 
Na sesji w dniu 30 marca 1999r. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr V/48/1999 w sprawie podpisania umowy partnerskiej z niemiecką gminą Adelebsen.

     10 sierpnia 1999 roku został podpisany układ partnerski pomiędzy gminą Ostrówek, a gminą Adelebsen w Niemczech.

Współpraca polega między innymi na:

-  spotkaniach przedstawicieli naszej gminy z przedstawicielami z gminy Adelebsen;

-  wymianie młodzieży;

-  współpracy z jednostkami OSP

Korzyści wynikające z podjęcia współpracy:

- wzajemne poznawanie sposobów funkcjonowania i zarządzania gmin,

- poznawanie kultury, obyczajów poprzez uczestnictwo w różnych imprezach kulturalnych,

- poznawanie walorów turystycznych podczas wspólnych wyjazdów.

Współpraca ma wymiar edukacyjny i poznawczy. Dzięki spotkaniom następuje wymiana doświadczeń, poznajemy warunki życia i obyczaje danego regionu.

Z zaprzyjaźnionej gminy otrzymaliśmy sprzęt dla jednostek OSP oraz sprzęt rehabilitacyjny dla ŚDS.

Spotkania z przedstawicielami zaprzyjaźnionej gminy odbywają się co roku.


W 2019 roku obchodziliśmy 20 rocznicę współpracy z gminą Adelebsen, uroczystości w naszej gminie odbyły się 4 maja 2019 roku.
4. Demografia
Liczba stałych mieszkańców Gminy Ostrówek, według stanu na dzień 31.12.2019 r., na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, kształtuje się następująco:

	
	 MIESZKAŃCY WG WIEKU I PŁCI  - stan na 31.12.2019 r.
	


 

 

	Wiek
	Mężczyzn
	Kobiet
	Ogółem

	0-2
	69
	49
	118

	3
	23
	23
	46

	4-5
	37
	37
	74

	6
	20
	19
	39

	7
	22
	23
	45

	8-12
	146
	116
	262

	13-15
	58
	60
	118

	16-17
	51
	51
	102

	18
	19
	26
	44

	19-65
	1503
	0
	1503

	19-60
	0
	1241
	1241

	> 65
	273
	0
	273

	> 60
	0
	638
	638

	ogółem
	2221
	2283
	4504


 

Liczba mieszkańców  w poszczególnych miejscowościach na dzień 31.12.2019 r.

	  Lp.
	Nazwa miejscowości
	Ilość mieszkańców

	1
	Bolków
	90

	2
	Dębiec
	64

	3
	Dymek
	214

	4
	Gwizdałki
	71

	5
	Jackowskie
	9

	6
	Janów
	245

	7
	Kopiec
	18

	8
	Kuźnica
	21

	9
	Milejów
	272

	10
	Niemierzyn
	286

	11
	Nietuszyna
	399

	12
	Okalew
	454

	13
	Oleśnica
	78

	14
	Ostrówek
	655

	15
	Piskornik
	46

	16
	Rudlice
	206

	17
	Skrzynno
	759

	18
	Wielgie
	418

	19
	Wola Rudlicka
	199

	RAZEM
	4504


W okresie ostatnich lat odnotowano spadek liczby ludności gminy. Zaobserwowano utrzymujący się ujemny przyrost naturalny. 

Liczba dzieci  urodzonych w 2019 roku - 37.

Zgony w roku 2019 - 75.

5.  Statystyka Ewidencji Ludności

	Wyszczególnienie
	2019

	Przyjęte druki meldunkowe: pobyt stały i czasowy, przemeldowania na terenie gminy Ostrówek


	112

	Usuwanie niezgodności w danych osobowych mieszkańców
	215

	Nadanie i zmiana numeru PESEL
	11

	Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców
	45

	Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
	167

	Wydawanie dowodów osobistych
	298

	Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego
	32


6.  Statystyka Urzędu Stanu Cywilnego.

	Wyszczególnienie
	2019

	Sporządzone akty urodzenia

w tym:

- zagraniczne

- dzieci, które urodziły się w Gminie Ostrówek
	4
4
0

	Sporządzone akty małżeństwa

w tym

- konkordatowe

- cywilne

- zagraniczne


	21
14
7
0

	Sporządzone akty zgonu
	38
w tym 1 zagraniczny

	Ilość par małżeński odznaczonych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie
	0

	Ilość wydanych odpisów aktów stanu cywilnego 
	613

	Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego
	51

	Sporządzanie przypisków  w aktach stanu cywilnego
	243

	Liczba przeniesionych aktów stanu cywilnego z ksiąg           do Rejestru Stanu Cywilnego  
	902


W roku 2019 nie organizowano uroczystości dla par małżeńskich obchodzących jubileusz złotych godów

III. DZIAŁALNOŚĆ UCHWAŁODAWCZA

    Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt Gminy jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m.in. wykonywanie Uchwał Rady Gminy.

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy Wójt Gminy przy pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2019 roku w sposób określony uchwałami.

    Rada Gminy w 2019 roku obradowała ogółem na 9 sesjach, w tym na 4 zwołanych  zgodnie  z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - na wniosek Pana Wójta.

           W 2019 roku Rada Gminy podjęła łącznie 65 uchwał, które dotyczyły spraw bieżących takich jak:

- sprawy finansowe dotyczące m.in. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmiany 

   budżetu Gminy Ostrówek na rok 2019, stawek podatków na 2020 rok,

- sprawy gruntowe dotyczące m.in. dzierżaw, najmu, zbywania nieruchomości stanowiących 

   własność Gminy Ostrówek, 

- sprawy organizacyjne, oświatowe, gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska.

                       Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy

 o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Łódzki, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa.

       Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

        W podjętych przez Radę Gminy uchwałach organ nadzoru nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości potwierdzając tym samym fakt, że uchwały są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania finansami publicznymi.

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.

IV. GOSPODARKA PRZESTRZENNA
W 2019 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 444,8 ha powierzchni gminy. 

W 2019r. wydano 9 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te dotyczyły: 
1. Budowa przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia dla elektrowni fotowoltaicznej dla terenu dz. nr 1078, 1077, 1345, 1330, 1070/4 obręb Okalew.

2. Budowa stanowiska słupowego średniego napięcia 15 kV wraz  z rozłącznikiem sterowanym drogą radiową wraz z odcinkiem napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kVdla terenu dz. nr 1069, 1070/4 obręb Okalew

3. Budowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz ze złączami  kablowo-pomiarowymi dla terenu dz. nr. 187/4, 187/6, 187/10, 501 obręb Rudlice Jackowskie.

4. Przebudowa linii kablowej nN oraz linii  napowietrznej nN wraz z słupami, przebudowie przyłączy napowietrznych oraz przebudowie stacji transformatorowej na stację typu STSpo dla terenu dz. nr. 16/1, 16/2, 17/1, 32/1, 32/2, 244 obręb Bolków 

5. Budowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo – pomiarowym dla terenu dz. nr 236/1, 266, 270, 390 obręb Ostrówek.

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno i Rudlice.

7. Budowa słupa wirowanego krańcowego w istniejącej linii napowietrznej SN, demontażu istniejącego słupa rozkracznego i wymianie przęsła napowietrznej linii SN na linię kablową 

Dla terenu dz. 620/12, 620/13, obręb Ostrówek.

8. Budowa linii kablowej sN wraz z budową 2-ch stanowisk słupowych w istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia dla terenu dz. 20/2, 22/1, obręb Dębiec Folwark oraz dz nr 515, 521, 533/1 i 1034 obręb Wielgie.

9. Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Okalew( od drogi krajowej Nr 45 do byłej bazy SKR w Okalewie).

W 2019 roku wydano 56 decyzji o warunkach zabudowy, w tym decyzji 38 dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 8 zabudowy zagrodowej, 5 decyzji dotyczących zabudowy usługowej i 5 produkcyjnej.
V. FINANSE GMINY

1. Stan finansów gminy

1.Struktura wykonanych dochodów i udział w dochodach ogółem:

              Subwencje                        8 012 853,00 zł, tj. 36,69 %

              Dochody własne               5 933 557,87 zł, tj. 27,17 %

              Dotacje                              7 892 348,20 zł, tj. 36,14 %   

                                                   =  21 838 759,07 zł

2.Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

             Wydatki ogółem        21 581 653,65 zł

             Wydatki majątkowe      1 665 615,07 zł, tj. 7,72 % udziału w wydatkach ogółem

3.Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.2019r. wynosi 5 050 000,00 zł.

4.Poziom wolnych środków na koniec 2019r. - 1 161 288,75 zł. 

      2. Wykonanie budżetu gminy

1. Wykonanie dochodów                21 838 759,07 zł

2. Wykonanie wydatków                21 581 653,65 zł

3.Wynik operacyjny- nadwyżka operacyjna, tj. różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi                                        1 845 774,49 zł  

4.Dochody majątkowe                         76 946,00 zł 

     3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych

           Wydatki majątkowe                  1 665 615,07 zł
Uzupełnieniem informacji jest sprawozdanie z wykonania budżetu.
VI. OŚWIATA
W gminie Ostrówek w 2019 r. funkcjonowały cztery publiczne szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrówku, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Skrzynnie, Szkoła Podstawowa w Janowie i Szkoła Podstawowa w Okalewie oraz jedno przedszkole – Publiczne Przedszkole w Ostrówku. Natomiast przy szkołach podstawowych w Skrzynnie, Janowie i Okalewie funkcjonowały trzy oddziały przedszkolne.

We wrześniu 2019 r. naukę w ww. szkołach podstawowych rozpoczęła następująca liczba uczniów:

1. Szkoła Podstawowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrówku – 160;

2. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Skrzynnie – 63;

3. Szkoła Podstawowa w Janowie – 71;

4. Szkoła Podstawowa w Okalewie – 47.

Natomiast w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych naukę we wrześniu 2019 r. rozpoczęła następująca liczba uczniów w wieku 3 - 6 lat:

1. Publiczne Przedszkole w Ostrówku – 75, w tym w filii w Wielgiem – 25;

2. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Skrzynnie – 24;

3. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Janowie – 12;

4. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Okalewie – 12.

Gmina Ostrówek zapewniła w 2019 r. 60 uczniom z terenu gminy bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu z miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej  im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrówku oraz do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Skrzynnie gdy droga dziecka z domu do szkoły przekraczała odległości 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych lub 4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych. Zwrotem kosztów przejazdu objętych było również 3 uczniów niepełnosprawnych, którym dowóz zapewniali rodzice. 

Na podstawie porozumienia z Powiatem Wieluńskim Gmina zapewniła również transport uczniom niepełnosprawnym z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gromadzicach. Z tego transportu korzystało łącznie 6 uczniów.
W 2019 r. całkowita kwota subwencji oświatowej przekazanej z budżetu państwa na rzecz gminy wyniosła 4 060 788,00 zł Kwota subwencji oświatowej w przeliczeniu na jednego ucznia wyniosła: 11 908,46 zł.

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 124,404,01 zł, która została wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań w Publicznym Przedszkolu w Ostrówku oraz oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Skrzynnie, Szkole Podstawowej w Janowie oraz Szkole Podstawowej w Okalewie. Na koniec 2019 r. Gmina zobowiązana była zwrócić kwotę 1 865,99 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby uczniów we wszystkich oddziałach przedszkolnych.

Kwota dotacji na poszczególne placówki kształtowała się odpowiednio: 

1. Publiczne Przedszkole w Ostrówku – 72 956,00 zł;

2. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Skrzynnie – 28 060,00 zł;

3. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Janowie – 8 418,00 zł;

4. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Okalewie – 16 836,00 zł.

Wydatki na oświatę w 2019 r. stanowiły łącznie kwotę 7 085 988,67 zł a z podziałem na placówki oświatowe kształtowały się one następująco: 

1. Szkoła Podstawowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrówku – 2 425 999,60 zł;

2. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Skrzynnie – 1 420 855,00 zł;

3. Szkoła Podstawowa w Janowie – 1 275 557,28 zł;

4. Szkoła Podstawowa w Okalewie – 1 170 135,17 zł;

5. Publiczne Przedszkole w Ostrówku – 793 441,62 zł;

Koszty transportu uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy oraz koszty transportu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i ośrodków wychowawczych w 2019 r. wyniosły 160 324,80 zł;

Koszty związane z wychowaniem przedszkolnym uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ostrówek, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin wyniosły 42 977,24 zł.

Gmina Ostrówek otrzymała w 2019 r. dotację celową na wyposażenie klas I-VIII szkół podstawowych w podręczniki lub materiały edukacyjne w kwocie 31 851,46 zł.

Na wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2019 r. na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” Gmina Ostrówek otrzymała dotację w kwocie 28 000,00 zł. Wsparcie finansowe zostało wykorzystane przez dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Skrzynnie (14 000,00 zł) oraz Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrówku (14 000,00 zł) na zakup interaktywnych monitorów dotykowych 4 szt., po 2 szt. dla każdej ze szkół. Warunkiem uczestnictwa w programie było wniesienie przez Gminę Ostrówek wkładu własnego w kwocie 7 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 35 000,00 zł.

Gmina Ostrówek ubiegała się również o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2019 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. W ramach tego dofinansowania Szkoła Podstawowa w Janowie otrzymała wsparcie w kwocie 22 595,00 zł, które zostało wykorzystane na zakup pomocy dydaktycznych z przedmiotów przyrodniczych tj. geografii, biologii, chemii i fizyki. 

Program wsparcia zaprojektowany został na 4 lata. W związku z wprowadzeniem rocznego limitu do ¼ szkół, z tego kryterium dofinansowania, po spełnieniu określonych kryteriów, mogła ubiegać się o wsparcie w 2019 roku tylko jedna ze szkół. 

Gmina Ostrówek w 2019 r. złożyła również wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o udzielenie dotacji w ramach konkursu pn. „Nasze ekologiczne pracownie” na realizację zadania pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego „Tropiciele przyrody” przy Szkole Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrówku”. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi uchwałą podjął decyzję o przyznaniu dotacji w wysokości 50 000,00 zł co stanowi 90% całkowitego kosztu projektu. Udział własny Gminy Ostrówek stanowi 10% kosztów. Umowa w sprawie przyznania dotacji została podpisana 7 stycznia 2020 r. Zadanie zostanie zrealizowane w 2020r. 

Zatrudnienie nauczycieli w placówkach oświatowych Gminy Ostrówek

W placówkach oświatowych Gminy Ostrówek wg. danych przekazanych w SIO (stan na 30.09.2019r.) liczba etatów nauczycieli to 71,24, z czego 47,57 etatu to nauczyciele dyplomowani, 15,25 etatu to nauczyciele mianowani, 6,2 etatu to nauczyciele kontraktowi, 2,22 etatu to nauczyciele stażyści. 

Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy w szkołach i przedszkolu oraz systematycznie doskonali się na studiach podyplomowych, kursach, warsztatach. W roku 2019 r. zatrudnieni w placówkach nauczyciele ukończyli następujące studia podyplomowe nadające kwalifikacje do nauczania nowych przedmiotów: geografia w szkole, nauczanie muzyki, plastyki i techniki, fizyka dla nauczycieli-nauczanie drugiego przedmiotu. 

Pomoc finansowa dla uczniów
Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wnikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Zadanie jest wykonywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i zostanie omówione w rozdziale Opieka społeczna.
VII. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Na terenie gminy zarejestrowanych jest 162 przedsiębiorców aktywnych i 35 przedsiębiorców, którzy zawiesili swoją działalność. W przeważającej większości są to firmy jednoosobowe lub rodzinne. Podobnie jak w roku ubiegłym najwięcej jest działalności związanych z handlem i budownictwem. Struktura działalności firm /według głównego rodzaju działalności/ przedstawia się następująco:

1) handel (detaliczny, hurtowy i obwoźny) oraz naprawa pojazdów - 60

2) budownictwo – 28,

3) przetwórstwo przemysłowe – 19,

4) transport drogowy towarów – 13,

5) usługi pielęgniarskie – 9,

6) działalność naukowa i techniczna – 8,

7) ubezpieczenia – 6,

8) działalność usługowa – 6

9) zakwaterowanie i gastronomia – 4,

10) pozostałe – 9.

W 2019 r. zostało złożonych do urzędu 131 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym: 22 o założenie firmy, 10 o zaprzestaniu działalności, 19 o zawieszeniu działalności, 10 o wznowieniu działalności i 70 o dokonanie zmian we wpisie.
VIII. ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

1.Wymiar zobowiązań pieniężnych

  -  osoby fizyczne

Wydano i doręczono 2082 decyzji wymiarowych na łączną kwotę przypisu  -   632 260,00 zł  
    - podatek rolny  -  286 059,00 zł

   -  podatek od nieruchomości  - 269 730,00 zł

   -   podatek leśny - 76 471, 00 zł  

  - osoby prawne

 Wpłynęło 20 deklaracji na kwotę - 1 249 945,00 zł

W ciągu roku  wydano 125 decyzji określających bądź zmieniających zobowiązanie pieniężne.

Nie zarejestrowano odwołań od wydanych decyzji. 
2.Podatek od środków transportowych

W 2019r. w zakresie powstania i wygaśnięcia  obowiązku podatkowego, korekty wpłynęło 37  deklaracji  

-  przypis na kwotę  79 149,00 zł - osoby fizyczne,   

- przypis na kwotę  63 615,00 zł – osoby prawne.
Przeprowadzono dwa postępowania podatkowe w zakresie określenia podatnikom  zobowiązania w podatku od środków transportowych.

3.Wydawanie   zaświadczeń  

  -  o figurowaniu w ewidencji  podatkowej, osiąganych  dochodach, inne

W 2019r.  zarejestrowano 214 wydanych  zaświadczeń. Wszystkie wydane zaświadczenia mieściły się w granicach  żądania wnioskodawcy. 

Nie wydano postanowień o  odmowie wydania  zaświadczenia,

 - o niezaleganiu  w  podatkach lub stwierdzające stan zaległości  

W 2019r. wydano 88 zaświadczeń.

Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom   podatników, zaświadczenia wydaje się  bez   zbędnej  zwłoki, najczęściej od ręki.

 4.Pomoc publiczna w rolnictwie z tytułu zwrotu podatku  akcyzowego zawartego w cenie  oleju  napędowego wykorzystywanego  do produkcji rolnej  dla producentów  rolnych posiadających  gospodarstwa rolne na terenie Gminy Ostrówek

W 2019r. łącznie wpłynęło 717 wniosków.     

Wypłacono  producentom  rolnym  kwotę  (I i II rata)  457 850,51 zł.

5.Ściągalność zobowiązań
W 2019r. łączny dochód z tytułu dzierżawy oraz czynszu od nieruchomości gminnych wyniósł 11 426,14 zł. Za wywóz i oczyszczanie ścieków - 42 878,30 zł.

Dochód z tytułu podatków w 2019r. wyniósł:

- od osób fizycznych 704 949,11 zł

- od osób prawnych 1 321 024,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych wyniosły 3 601,30 zł, koszty upomnienia zaś 1 754,00 zł. 

Na zaległości podatkowe były wysyłane regularnie upomnienia (187 szt.) i tytuły wykonawcze (54 szt.).

Na zaległości za odpady komunalne wysłane było 8 tytułów wykonawczych.

Odsetki od pozostałych opłat (wywóz i oczyszczanie ścieków, czynsze, energia i ciepło) wyniosły 46,97 zł.

Zaległości podatkowe podatników na koniec 2019r. wynosiły:

1) osoby fizyczne: 

•144 pozycje na kwotę 64 655,01 zł,

     2) osoby prawne:

         •5 pozycji na kwotę ogółem: 61 829,60 zł.

Prowizje sołtysów w 2019r. wyniosły 20 830 zł.
IX. MIENIE KOMUNALNE
1. Lokale mieszkalne – Brak

2. Obiekty oświatowe:

- Szkoła Podstawowa w Ostrówku

- Publiczne Przedszkole w Ostrówku

 -Szkoła Podstawowa w Janowie

- Szkoła Podstawowa w Skrzynnie 

- Szkoła Podstawowa w Okalewie

- Przedszkole Publiczne w Ostrówku, Filia w Wielgiem
 3. Obiekty kulturalne:

- Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury i Sportu
- Świetlica wiejska w Milejowie

- Świetlica wiejska w Wielgiem

- Chata wiejska w miejscowości Ostrówek

- Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrówku, Filia w Wielgiem

      4. Obiekty sportowe:


- Boisko wielofunkcyjne w Ostrówku


- Boisko  do siatkówki w Okalewie


- Boisko wielofunkcyjne w Skrzynnie


- Boisko sportowe w Ostrówku

Siłownie zewnętrzne: w miejscowości, Wielgie, Wola Rudlicka, Niemierzyn, Ostrówek.

10. Lokale użytkowe:

- lokal użytkowy w budynku Urzędu Gminy w Ostrówku  pow. 14,34 m²

- lokal użytkowy w budynku Urzędu Gminy w Ostrówku  pow. 47,90 m²

- lokal użytkowy w budynku Urzędu Gminy w Ostrówku  pow. 48,66 m²

- lokal użytkowy w budynku Urzędu Gminy w Ostrówku  pow.13,53 m²

- lokal użytkowy w budynku byłej szkoły Podstawowej w Wielgiem   pow. 7 m²

Wpływy w 2019r z najmu i dzierżawy składników majątkowych ; 17 895,11zł

6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrówku

7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ostrówku
Informacja o stanie mienia gminy Ostrówek za 2019r. ujęta jest w wyciągu ze sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ostrówek za 2019r. Pełny tekst sprawozdania z wykonania budżetu za 2019r. znajduje się pod adresem: 

http://www.ostrowek.bip.gmina.pl/upload/sprzwykbud2019.pdf 

X. GOSPODARKA GRUNTAMI

W 2019 r. został ponownie ogłoszony  przetarg na sprzedaż 3 działek budowlanych w Rudlicach , w pełni uzbrojonych /woda, energia elektryczna i kanalizacja, położenie przy drodze powiatowej asfaltowej/. Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.

W dniu 4 lutego 2019 r. odbył się pierwszy ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 236/5 o pow. 0,3000 ha położonej w Ostrówku. Do przetargu zgłosił się jeden oferent. Działka została sprzedana za cenę 8 190 zł.

      Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr GN-IV.7510.84.2018.EP z dnia 9 września 2019 r. własnością gminy została działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 1108/4 o pow. 0,1200 ha położona w Okalewie. Działka stanowi teren zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. 
XI. BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW
1.Obrona Cywilna.

W 2018 roku został opracowany nowy Plan Obrony Cywilnej Gminy Ostrówek, składający się z następujących rozdziałów:

1. Ogólna charakterystyka gminy

2. Ocena zagrożenia Gminy Ostrówek

3. Zadania i obowiązki osób oraz podmiotów, którym powierzono realizację zadań obrony cywilnej, a także zestawienie zadań obrony cywilnej realizowanych przez jednostki organizacyjne na administrowanym terenie.

4. Charakterystyka struktur organizacyjnych i zasobów oraz analiza możliwości ich wykorzystania.

5. Ogólna koncepcja działania w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

6. Procedury postępowania dotyczące podwyższania gotowości obronnej.

7. Załączniki funkcjonalne dotyczące udziału w ratownictwie i walce z klęskami żywiołowymi.

8. Karty realizacji zadań obrony cywilnej dotyczące instytucji współdziałających ( KPP, PIW, PSP, SANEPID, SP ZOZ ).

W 2019 roku nowy „Plan Obrony Cywilnej Gminy Ostrówek” został zaktualizowany i przekazany do Starostwa Powiatowego w Wieluniu. 


W listopadzie 2019 roku przystąpiono do opracowywania nowego „Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Ostrówek”. Obecnie plan jest w trakcie opracowywania.

2.Jednostki  Ochotniczych Straży Pożarnych

Na terenie gminy znajduje się 9 jednostek OSP, w tym 2 jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Na wyposażeniu jednostek znajduje się 12  samochodów przeznaczonych do działań ratowniczo – gaśniczych. 

W 2019 roku nasze jednostki uczestniczyły w 119 różnego rodzaju zdarzeniach w tym 72 pożarach. W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco :                                   
- OSP Ostrówek jednostka KSRG – 33 wyjazdów w tym 21 do pożaru                                          - OSP Skrzynno jednostka KSRG  -  35 wyjazdy w tym 15 do pożaru                                            - OSP Dymek                                   -    8 wyjazdów w tym 7 do pożaru                                                                - OSP Okalew                                  -     2 wyjazdy do pożaru                                                                            - OSP Nietuszyna                            -     3 wyjazdy do pożaru                                                       - OSP Wola Rudlicka                      -     4 wyjazdy do pożaru                                                                          - OSP Wielgie                                  -    15 wyjazdów w tym 9 do pożaru                                   - OSP Janów                                    -     19 wyjazdów w tym 11 do pożaru                                  -  OSP Niemierzyn                           -       0 wyjazdów                                                                                                         ========================================= ====

                                 Razem                      119 wyjazdów           

Ponadto jednostki brały udział w szkoleniach i różnego rodzaju ćwiczeniach pożarniczych podwyższając swoje umiejętności przy udzielaniu pomocy lub innych zdarzeniach.                                                                   

a) dotacje w ramach inicjatyw lokalnych

W ramach trybu małych projektów lokalnych, przy udziale dotacji, wsparto wykonanie następujących zadań:

          „ Remont pomieszczenia świetlicy oraz założenie sufitu podwieszanego w budynku strażnicy OSP w Woli Rudlickiej”  za kwotę  16 082,37  zł ze środków pochodzących z:

- dotacji budżetu Województwa Łódzkiego – 10 000,00 zł

- środków własnych gminy                            -  4 082,37 zł

- środków finansowych jednostki OSP          -  2 000,00 zł

          „ Remont pomieszczeń wietlicy wraz z wyposażeniem w stoły i krzesła oraz wydzielenie szatni w strażnicy OSP Nietuszyna” za kwotę 14 740,73 zł ze środków pochodzących z:

- dotacji budżetu Województwa Łódzkiego – 10 000,00 zł

- środków własnych gminy                           - 4 000,00 zł

- środków finansowych jednostki OSP        – 740,73 zł

        „ Wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowo – Strażackiego w którym znajduje się świetlica wiejska ”  w miejscowości Niemierzyn  za kwotę              22 524,76 zł ze środków pochodzących z  :                                                                                  - dotacji budżetu Województwa Łódzkiego – 10 000,00 zł                                                                          - środków własnych gminy                            - 10 000,00 zł                                                .                   -  środków finansowych jednostki OSP        –   2 524,76 zł
b) wydatki poniesione na straże

- wypłata diet za udział w zdarzeniach                                     -   19380,00 zł                              - wynagrodzenia konserwatorów sprzętu                                  -   28532,82 zł 
- zakup paliwa, materiały                                                           -  58380,80 zł  
- energia elektryczna                                                                   - 376,71 zł

- naprawa sprzętu p.poż.                                                              – 39254,51 zł

- ubezpieczenie strażaków, samochodów                                    - 13686,84 zł

- dotacja dla OSP Niemierzyn                                                      - 50000,00 zł                          

                                                          ====================================

                                                             Razem wydatek                209611,68 zł
XII. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA
1.Gospodarka odpadami

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych organizuje gmina. W drodze prowadzonego postępowania przetargowego świadczącą usługi w powyższym zakresie, jest firma Eko-Region z Bełchatowa na lata 2018-2020r. Odpady komunalne z terenu gminy Ostrówek odbierane są w postaci wyłącznie selektywnej, 100% posesji zamieszkałych prowadzi selektywną zbiórkę odpadów.

 Zbiórka jest prowadzona w systemie pojemnikowym z podziałem na frakcje: papier, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i kolorowe, odpady ulegające biodegradacji oraz pojemnik na pozostałości po segregacji.

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych naliczana jest na podstawie deklaracji składanej przez samego właściciela, bądź inną osobę władającą daną nieruchomością. Na dzień 31 grudnia 2019r. zadeklarowanych było 3578 mieszkańców. W związku z powyższą opłatą przeprowadzono: 178 zmian deklaracji, wysłano 231 upomnień, przeprowadzono 21 postępowań dot. wysokości opłaty oraz przyjęto i zaksięgowano 4162 wpłat od mieszkańców.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ostrówku przyjmuje odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie gminy Ostrówek. PSZOK przyjął 10,02Mg odpadów w roku 2019. 
W ramach opłaty można dostarczyć:

- odpady ulegające biodegradacji (tylko odpady zielone), 

- przeterminowane leki,

- chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- zużyte opony,

- popiół z palenisk gospodarstw domowych,

- papier,

- tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,

- szkło.

Jak co roku na terenie gminy przeprowadzono objazdową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy pozbyli się łącznie ponad 101 ton przedmiotów. 

Podstawowym zadaniem gminy zakresie odbioru odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości jest osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz osiągnięcie wymaganych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Corocznie Wójt przedkłada Marszałkowi Województwa  Łódzkiego i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdanie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Powyższe poziomy są osiągane.  Gmina Ostrówek nie płaci kar za ich przekraczanie. Również ocena kontroli pod względem utrzymania porządku na terenie gminy prowadzona przez Inspekcję Sanitarną w Wieluniu 
w 2019r. jest pozytywna.

W 2019r. Gmina Ostrówek opracowała program usuwania azbestu na lata 2019-2032.  Ramach realizacji Programu została przeprowadzona inwentaryzacja, która jest podstawą niniejszego dokumentu. Pozwoliła ona dokonać dokładnego opisu wyrobów azbestowych na terenie Gminy Ostrówek. Opis ten dotyczy zarówno względów ilościowych, jak i jakościowych oraz uwzględnia rozmieszczenie różnego rodzaju wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. Pozyskanie powyższych informacji umożliwiło przygotowanie harmonogramu bezpiecznego usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych. Program wskazuje również możliwe sposoby finansowania tych zadań i przyczynia się do wzrostu świadomości społecznej w dziedzinie niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą niewłaściwe postępowanie 
z wyrobami zawierającymi azbest.

2.Ochrona przyrody i ochrona środowiska
Na terenie Gminy Ostrówek znajduje się kilka obszarów cennych przyrodniczo, objętych ochroną prawną wynikającą z ustawy o ochronie przyrody:

-  Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki we wschodniej części gminy (w ramach sołectwa Wielgie) obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe,

- 11 użytków ekologicznych ( bagna śródleśne) o łącznej powierzchni 21,81 ha  w miejscowościach: Wielgie, Kuźnica, Ostrówek, Rudlice, Jackowskie, Nietuszyna

-  6 pomników przyrody ożywionej w postaci pojedynczych drzew, odznaczających się sędziwym wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi cechami.

	Postępowanie administracyjne
	Ilość postępowań                w  2018 roku
	Ilość postępowań  w  2019 roku

	Zgłoszenie wycinki drzew i krzewów
	62
	89

	Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
	3
	6


3.Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Zadaniem własnym Gminy jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Corocznie Rada Gminy Ostrówek uchwala „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Ostrówek”. Przedmiotowy program zapobiega bezdomności zwierząt i porządkuje postępowanie w celu objęcia opieką bezdomnych zwierząt, zarówno domowych, jak i gospodarskich. Umowę na zapewnienie opieki oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy realizuję Fundacja "Zwierzyniec" Szczyty, ul. Wieluńska 178a, 98-355 Działoszyn oraz gabinet weterynaryjny pod adresem Ostrówek 117a, 98-311 Ostrówek

W 2019 roku na realizację zadań zawartych w niniejszym programie gmina przeznaczyła kwotę w wysokości 13328,14 zł.

Ilość przekazanych psów do schroniska w ostatnich latach:

	Lp.
	Rok
	Ilość przekazanych psów  
	Ilość psów adoptowanych ze schroniska

	1.
	2018
	4 szt.
	4 szt.

	2.
	2019 
	9 szt.
	9 szt.


XIII. INFORMATYKA
Gmina Ostrówek od lat prowadzi politykę informacyjną w oparciu o najnowsze rozwiązania teleinformatyczne z uwzględnieniem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ostanie lata to również rozwój zasobów informatycznych Gminy Ostrówek. Wdrożono kolejne rozwiązania informatyczne, których celem było usprawnienie przekazu  informacji mieszkańcom poprzez takie serwisy internetowe jak:

-  Serwis internetowy www.ostrowekgmina.pl  który, jest platformą informacyjną o wydarzeniach i działaniach podejmowanych przez gminę,

- Biuletyn Informacji Publicznej www.ostrowek.bip.gmina.pl  prowadzony zgodnie z wymaganiami prawnymi serwis, gdzie publikowane są dokumenty związane  z działalnością samorządu,

-  Serwis internetowy https://crv.pl/transmisja-lodzkie-rada_gminy_ostrowek umożliwia śledzenie obrad  sesji Rady Gminy Ostrówek na żywo oraz przeglądanie archiwalnych sesji,

- System informacji przestrzennej www.ostrowekwielunski.e-mapa.net internetowy portal poświęcony informacjom przestrzennym gminy Ostrówek: ewidencja gruntów i budynków, 

-  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku  https://wykaz.ekoportal.pl internetowy portal poświęcony informacjom              o postępowaniach administracyjnych z zakresu ochrony środowiska. 

Gmina poza usługami centralnymi takimi jak ePUAP, ŹRÓDŁO, CEIDG realizuje coraz więcej zadań zmierzających do usprawnienia komunikacji z mieszkańcami przy wsparciu odpowiednich narzędzi informatycznych. Sukcesywnie zwiększa się liczba elektronicznych usług publicznych (tzw. e-usług) udostępnianych przez Urząd Gminy                     w Ostrówku.

W związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -elnclusion, Gmina Ostrówek zapewnia bezpłatnie internet dla 80 gospodarstw domowych z terenu gminy,  Środowiskowego Domu Samopomocy  w Ostrówku i Świetlicy Wiejskiej w Wielgiem.
XIV. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W związku z przyjętym Programem współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zadaniem priorytetowym było wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w oparciu o gminną bazę sportową. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań programowych w roku 2019 to 60 000 zł. 

W ramach pozyskanych środków Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Ostrówek – „Inicjatywa Społeczna” w Ostrówku  zorganizowało m.in. igrzyska szkół podstawowych  Gminy Ostrówek o tytuł „Najbardziej usportowiona szkoła podstawowa w 2019 roku”, a Uczniowski Młodzieżowy Klub Sportowy „OSTROWIA” w Ostrówku organizował treningi piłki nożnej, halowej i siatkowej. Drużyny UMKS ,,OSTROWIA” w Ostrówku brały udział w turniejach sportowych m.in. Mistrzostwa LZS Powiatu Wieluńskiego w piłce nożnej i siatkowej, Mistrzostwa OZPN Sieradz, Mistrzostwa ŁZPN w piłce nożnej kobiet, Turniej Piłki Nożnej ,, Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, Turniej w Piłce Halowej o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego.
XV. WODOCIĄGI I KANALIZACJA - INKASO
Inkaso należności prowadzone jest przez 3 inkasentów w 3 nietypowych okresach obrachunkowych każdego roku tj.:                                         

a/ dla miejscowości Ostrówek, Nietuszyna i  Gwizdałki w miesiącu marcu, lipcu i październiku,    

b/ dla miejscowości Bolków, Janów, Milejów, Niemierzyn, Oleśnica, Okalew, Rudlice i Wola Rudlicka w miesiącu kwietniu, sierpniu i  listopadzie,

c/ dla miejscowości Dębiec, Kopiec, Piskornik, Dymek, Wielgie i Skrzynno w miesiącu maju, wrześniu i grudniu.                                                                                                                                                                                                                                          
Dochody w 2019 roku

Inkaso należności za pobór wody i za odprowadzanie ścieków:                                

 -  wystawiono faktury na kwotę                  -   608627,26zł                                                                                 

  - zaległości z lat ub.                                    -     20693,91zł

                                                                      ================                                                                -   Ogółem                                                         -  629321,17 zł

Wpływy za pobór wody i odbiór ścieków  -  610957,28 zł   tj.  97% ściągalności.      Zaległość 3% to przede wszystkim  zaległości za ostatni okres obliczeniowy. 

XVI. INWESTYCJE
      1. Prace remontowe przy budynkach
Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Janowie. Chodnik szarości 2m z kostki brukowej z obrzeżem chodnikowym. Wykonany od wejścia głównego wokół budynku, do wejścia na plac od starej części szkoły.-   zadanie zakończone
 2. Hydrofornie
1. Wykonano remont dachu na budynku hydroforni Wielgie polegający na położeniu papy termozgrzewalnej , remoncie komina wraz z jego ociepleniem i obróbką blacharska, malowanie pozostałych kominów i naprawa daszków nad nimi oraz obróbki blacharskie całego dachu i wymiana rynien.

2. Mając na uwadze suchy rok i duże zapotrzebowanie na wodę zakupiono na potrzebę hydroforni Ostrówek nowa pompę głębinową na wypadek awarii pompy zainstalowanej.

( pompa zapasowa )

        3. Kanalizacja sanitarna

     W roku 2019 zrealizowano część inwestycji pn; Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków – ( Etap I – miejscowość Bolków ) , zakres wykonanych prac to: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – o dł. 1604,4 mb, sieć kanalizacji tłocznej o dł. 811,95 mb, przyłącza kanalizacyjne – szt. 9 o łącznej długości 103,4 mb i jedną przepompownię ścieków oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie tej inwestycji  z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wieluniu.

     Planując dalszą realizację w/w inwestycji  Gmina złożyła wniosek o dofinasowanie ze środków PROW na realizację  Etapu II w miejscowości Nietuszyna ( strona wschodnia) -                    planowana realizacja w roku 2021- , który został oceniony pozytywnie i zakwalifikowany do dofinansowania ( podpisano umowę na dofinansowanie) 

    Zakończono również prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Skrzynno, Rudlice oraz uzyskano pozwolenie na budowę  w/w inwestycję. 

    Wymieniono drzwi wejściowe do budynku socjalnego na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice.

5. Drogi

  Zrealizowano inwestycję drogową pn: „ Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków – Nietuszyna od km 0+000 do km 1+798 ( Etap II  - od km 1+122 do km 1+798 wraz z przebudowa do parametrów zjazdu publicznego istniejącego zjazdu na drogę krajową nr 45”

  Przystąpiono wraz z Powiatem Wieluńskim do przygotowania ( dokumentacja techniczna )  inwestycji pn: „ Remont drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczów – Emanuelina na odcinku Niemierzyn – Skrzynno – Dębiec”  

Remonty na drogach

1. W roku 2019 zakupiono żużel piecowy w ilości 1500 ton który przeznaczono na naprawy dróg na terenie Gminy Ostrówek o tej nawierzchni tj: 

- Skrzynno – kol. Sachalin

- Skrzynno – kol. Zapowiednik 

- Skrzynno ( droga do gospodarstwa agroturystycznego Agrochatka )

- Niemierzyn ( droga w kier. Gromadzic, droga e kier. przysiółka Ługi, droga od drogi gminnej    

  w kierunku przysiółka Kresy )

- droga do miejscowości Kopiec

- droga w m. Wielgie od dr. k/szkoły w kierunku Zwierzyńca

- Nietuszyna drogi wewnętrzne równoległe do drogi krajowej nr 45

- Janów droga k/szkoły – łącznik miedzy m. Janów

- Milejów – kol. Ugoda Niemierzyńska

-  Wola Rudlicka w kier. Kuźnica

- Wola Rudlicka ( Dobroszyny Wolskie )

- Rudlice – Jackowskie – Kuźnica

- droga Rudlice od drogi powiatowej k/przystanku PKS oraz droga od drogi gminnej w kier.   

   oczyszczalni do przysiółka Krzyważnia

- droga Ostrówek w kier. Wierzchowiny

2. Ponadto zakupiono 500 t destruktu asfaltowego który wykorzystano do bieżących napraw  

   dróg a przede wszystkim zjazdów i włączeń z drogami wyższych kategorii

3. Na bieżąco prowadzone były naprawy na drogach tj: równanie, łatanie dziur i wykaszanie   

    poboczy, podcinanie gałęzi drzew oraz wycinanie przydrożnych krzewów celem polepszenia 

    przejezdności.

XVII. ZDROWIE
          SPZPOZ Ośrodek Zdrowia w Ostrówku według danych na dzień 31.12.2019 r. sprawował opiekę nad pacjentami zadeklarowanymi do lekarza POZ w liczbie 2175 osób. 

Ośrodek Zdrowia udziela świadczeń zdrowotnych w zakresach: podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii ogólnej i rehabilitacji leczniczej.

Placówka działa na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na w/w usługi.

W 2019 r. udzielono 10997 porad lekarskich w POZ, w tym:

· 1772 porad dzieciom i młodzieży w wieku do lat 18, 

· 3782 porad osobom w wieku 65 lat i więcej,

· 6123 porad kobietom (bez względu na wiek).

Porad stomatologicznych udzielono ogółem 1270, w tym:

· 201 dzieciom i młodzieży w wieku do 18 lat, 

· 304 osobom w wieku 65 lat i więcej, 

· 733 porady udzielono kobietom (bez względu na wiek).

Z usług Pracowni Fizjoterapii skorzystało 321 pacjentów. Widzimy dużo większe zapotrzebowanie na zabiegi rehabilitacyjne, niż mamy to obecnie zagwarantowane w kontrakcie z Funduszem.

XVIII. OPIEKA SPOŁECZNA
POMOC   SPOŁECZNA

[image: image6.png]


Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Ostrówek  Nr X/46/90 z dnia 27 lutego 1990 roku utworzono jednostkę budżetową pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku". 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku jest jednostką organizacyjną Gminy Ostrówek utworzoną w celu realizowania zdań własnych i zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
i świadczeń wychowawczych oraz  innych  świadczeń wynikających z wymienionych poniżej ustaw. 


Celem działania ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby, możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem. 

Do zadań realizowanych przez pracowników socjalnych należy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, okresowych oraz stałych;

- przyznawanie zasiłków w naturze, np.: zakup opału, art. żywnościowych, zakup energii elektrycznej;

- dofinansowywanie wypoczynku dzieci;

- realizowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”;

- sprawienie pogrzebu osobom samotnym i nieubezpieczonym;

- pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia po opuszczenia zakładu karnego;

- praca socjalna;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

- kierowanie do DPS i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu;

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczonych w NFZ dla osób otrzymujących zasiłku stałe;

- kierowanie do ŚDS i prowadzenie dokumentacji uczestników, dotyczące odpłatności;

- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu informatycznego POMOST;

- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Wieluniu w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach;

- działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym;

- poradnictwo i interwencja w rodzinach, w których występują dysfunkcje;

- wydawanie artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych osobom najbardziej potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w latach 2014-2020.


W 2019 roku pomoc realizowana z ustawy o pomocy społecznej świadczona była 
z następujących powodów:
	Wyszczególnienie
	Liczba

rodzin
	Liczba osób

w  rodzinie

	Ubóstwo
	2
	6

	Potrzeba ochrony macierzyństwa
	12
	68

	Bezrobocie
	41
	116

	Niepełnosprawność
	39
	81

	Długotrwała lub ciężka choroba
	9
	14

	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym:
	50
	201

	     - rodziny niepełne
	9
	28

	     - rodziny wielodzietne
	14
	82

	Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
	 2
	 2

	Alkoholizm
	0
	0

	Narkomania
	0
	0


Udzielone świadczenia  z pomocy społecznej w  2019 roku – zadania  własne  Gminy

	Formy Pomocy
	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia
	Liczba świadczeń
	Kwota świadczeń 
w zł 
	Liczba rodzin
	Liczba osób
w rodzinach 

	RAZEM
	
	201
	X
	261585
	118
	357

	ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM
	
	23
	246
	125815
	22
	27

	z tego:

środki własne
	
	X
	X
	0
	X
	X

	dotacja
	
	X
	X
	125815
	X
	X

	w tym przyznane dla osoby: (z wiersza 2)

samotnie gospodarującej
	
	17
	188
	105188
	17
	17

	pozostającej w rodzinie
	
	6
	58
	20627
	5
	10

	ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM
	
	22
	70
	19960
	22
	41

	z tego:

środki własne
	
	X
	X
	1733
	X
	X

	dotacja
	
	X
	X
	18227
	X
	X

	w tym przyznane z powodu: (z wiersza 7)

bezrobocia
	
	16
	62
	17720
	16
	31

	długotrwałej choroby
	
	3
	3
	989
	3
	3

	niepełnosprawności
	
	2
	3
	751
	2
	5

	innego niż wymienione w wierszach 10-13
	
	1
	2
	500
	1
	2

	POSIŁEK
	
	132
	13532
	89609
	73
	299

	w tym dla:

dzieci
	
	125
	13532
	89609
	73
	299

	INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM
	
	47
	X
	26201
	47
	138

	w tym:

zasiłki specjalne celowe
	
	7
	11
	3191
	7
	11

	PRACA SOCJALNA
	
	X
	X
	X
	30
	50


Domy Pomocy Społecznej

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. 

W 2019 roku w domach pomocy społecznej przebywało 6 mieszkańców  z terenu 
naszej gminy, za których gmina pokryła odpłatność za pobyt w placówce w  łącznej  
kwocie 154 222,44 zł. 

Opieka nad  dzieckiem:

Rodziny  zastępcze

Gmina Ostrówek realizuje zadania związane z organizowaniem pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców, w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019r. poz. 1111 z późn.zm.).

Zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej), wspólnie z powiatem ponosi koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Obowiązek dotyczy dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 
1 stycznia 2012r. 
W 2019 roku gmina współfinansowała pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości   50 % kosztów, co stanowiło kwotę 7 578,00 zł.  Jest to zadanie własne gminy. 
Wspieranie rodziny – asystent rodziny

Bardzo istotne znaczenie w pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, odgrywa włączenie do pracy z rodziną asystenta rodziny, który oferuje jej członkom pomoc.

Pomoc ta polega na wspieraniu rodziny poprzez wprowadzanie zmian w myśleniu, zachowaniu itp. działań, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. 

Działania asystenta rodziny mają zmierzać do usamodzielnienia rodziny i pozostawania dzieci w rodzinie. W 2019 roku pod opieką asystenta rodziny były 3 rodziny, w których przebywało 15 dzieci.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku w ramach tego zadania w 2019r. zatrudniał asystenta rodziny  na umowę – zlecenie w ramach 15 godzin pracy  miesięcznie, na okres od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.
Ogółem wydatki w tym rozdziale wynosiły 10 834,32 zł, z czego  9 898,32 zł  sfinansowane było ze środków własnych z budżetu gminy , natomiast 936,00 zł pochodziły z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w ramach ,, Programu”. 
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sąd  i pomimo iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości realizacją orzeczenia sądu, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących 
o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia  z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1507 z późn.zm). 

W 2019r. wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłacono 1 osobie, w kwocie 300,00zł miesięcznie. Łączna kwota wypłaconego świadczenia wynosiła 3 652,00zł.  Jest to zadanie zlecone, w całości finansowane z budżetu państwa.

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych reguluje art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1373 z późn.zm.).

Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych mają osoby, które spełniają kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, są obywatelami polskimi, nie posiadającymi własnych środków finansowych pozwalających na przezwyciężenie swojej trudnej sytuacji życiowej oraz nie posiadającymi żądnych uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego. 

Zgodnie z w/w ustawą Wójt Gminy może wydać decyzję administracyjną ważną do 90 dni od dnia złożenia wniosku, uprawniającą do korzystania z bezpłatnych świadczeń leczniczych.

W 2019 roku wydano 4 decyzje, na podstawie  wywiadów środowiskowych potwierdzających w/w okoliczności.

[image: image7.png]KARTA DUZE) RODZINY




Przemoc w rodzinie – Zespół interdyscyplinarny (Niebieska Karta) 
Przemoc w rodzinie jest dość istotnym i trudnym problemem. Pomoc 
i wsparcie rodzin dotkniętych przemocą, z uwagi na złożoność i specyfikę, wymaga współpracy wielu służb. Interdyscyplinarność działań ma duży wpływ na udzielenie kompleksowej pomocy wszystkim członkom rodziny. 

Zgodnie z w/w uchwałą Wójt Gminy Ostrówek Zarządzeniem Nr 16/2017 
z dnia 14 marca 2017r. powołał nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Obecny Zespół liczy 9 osób. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele  z takich instytucji jak: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrówku, Urząd Gminy w Ostrówku, Komisariat Policji 
w Osjakowie, pedagog zatrudniony w placówce oświatowej w Ostrówku, Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku, kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Wieluniu. 
W 2019 roku w ramach swej działalności Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizował działania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Ostrówek.
W 2019 roku do Zespołu wpłynęło 6  ,,Niebieskich Kart”. W zgłoszonych rodzinach, nie było potrzeby udzielania wsparcia finansowego. Pracownicy socjalni poinformowali ofiary przemocy o możliwości uzyskania wsparcia psychologicznego i prawnego w Centrum Interwencji Kryzysowej w Wieluniu.  W celu rozwiązania problemu zorganizowano 
6 posiedzeń grup roboczych.  Po wnikliwej analizie sytuacji i stwierdzeniu, iż w rodzinie nie dochodzi do przemocy, zostały zakończone 4 procedury ,, Niebieskiej karty” a 2 zostały przeniesione na rok 2020. Jednak środowiska te w dalszym ciągu są monitorowane przez pracowników socjalnych i policję. 

Współczesny model pomocy społecznej i pracy socjalnej stawia przed pracownikami służb społecznych coraz szersze i coraz bardziej zróżnicowane wymagania profesjonalne.
[image: image8.jpg]Sk «ﬁ»

300 die s




Świadczenia rodzinne kierowane są do rodzin najuboższych oraz rodzin średnio zamożnych, które mają na utrzymaniu dzieci. Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne. Głównym kryterium uprawniającym do świadczeń rodzinnych jest przeciętny miesięczny dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy, który wynosi 674 zł lub 764 zł, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Świadczenia rodzinne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku w 2019 roku to m.in. :

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, których otrzymanie uzależnione jest od posiadania praw do zasiłku rodzinnego;

2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne;

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

4. świadczenie rodzicielskie.

Wydatki na świadczenia rodzinne w 2019 roku prezentują się następującą:

- Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych zostały wypłacone dla 1047 osób, które stanowiły 4 341 świadczeń na łączną kwotę 1 674 156,77zł.
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka została przyznana dla 29 rodzin 
w kwocie 29 000 zł.
- Świadczenie rodzicielskie wypłacone zostało dla 13 osób na kwotę 91 444,00 zł.
- Zasiłek dla opiekuna wypłacony został 16 osobom, na kwotę 118 420,00 zł.
- Składki na ubezpieczanie emerytalne i rentowe opłacane były dla 21 osób, które pobierają świadczenia opiekuńcze, na ogólną kwotę 66 879,68 zł. 
- Składki na ubezpieczenie zdrowotnego opłacane były dla 10 osób, które pobierają świadczenia opiekuńcze, a które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Na składki zdrowotne poniesiono wydatek w wysokości 6 547,59 zł.
[image: image9.jpg]ﬁ RODZINA




Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego  przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia 
o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Prawo do świadczenia z FA uzależnione jest od kryterium dochodowego, który w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać 800 zł na miesiąc. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł na jedno dziecko. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2019 roku korzystało 37 osób, którym zostało wypłaconych 348 świadczeń na łączną kwotę 133 850,00 zł.
Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego stanowiły   3% otrzymanej dotacji tj. 55 416,08zł oraz środki własne gminy w kwocie 1 621,80zł. 
[image: image10.jpg]


Świadczenie wychowawcze realizowane od 1 kwietnia 2016r. to Program Rodzina 500+, który jest wsparciem  dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym  z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

 Do 30 czerwca 2019r. pomoc ta przysługiwała rodzicom na dziecko do lat 18, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 800 zł lub 1200 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, oraz na każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochód rodziny.

 Z dniem 1 lipca 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadziła  zmiany w programie „Rodzina 500+”. Świadczenie wychowawcze przysługuje wówczas na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę tzn. : że przestało obowiązywać kryterium dochodowe i że  ze świadczenia skorzystać mogą wszyscy rodzice.

Ponadto prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już także uzależnione od warunku ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Uproszczone zostały też niektóre procedury – przyznanie świadczenia nie wymaga wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o wypłatę 500 złotych na dziecko otrzymają na wskazany we wniosku adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie podali adresu poczty elektronicznej, taką informację można odebrać osobiście, ale nie jest to obligatoryjne. Nawet nieodebranie informacji nie ma  żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

W ramach powyższego programu w 2019 r. wypłacono kwotę 3 755 250,90zł. 
tj. 7522 świadczeń dla 793 dzieci.
Wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych stanowiły  1,5% (do 30.06.2019r.)  i 1,2% (do 31.12.2019r.) otrzymanej dotacji tj. 50 256,50 zł .(0,88 etatu)
[image: image11.jpg]i A4



Dobry start to program który został wprowadzony 1 czerwca 2018 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. Świadczenie to przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia, w wysokości 300 zł jednorazowo. 

W roku 2019 w ramach powyższego programu wypłacono kwotę 181 500 zł na rzecz 605 dzieci.
Koszty obsługi rządowego programu  „Dobry Start” stanowiły 10 zł od wypłaconego świadczenia za każde dziecko tj. 6 050 zł.
[image: image12.png]NIEBIESKIE




 Ogólnopolska Karta Dużej Rodzin skierowana jest dla rodzin posiadających co najmniej 3 dzieci, w wieku do 18 roku życia lub maksymalnie do 25 roku życia – jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole. Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. 

Od 1 stycznia 2019 roku o Kartę Dużej Rodziny mogą  ubiegać się  również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Przyznanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne i niezależne od dochodu. Posiadacze karty mogą korzystać ze zniżek i uprawnień na terenie całego kraju. Dysponenci  KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Program regulowany jest ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. 

W 2019 roku wydano 125 Kart Dużej Rodziny z których:

- 52 karty wydane  dla 11 rodzin posiadających co najmniej 3 dzieci;

- 73 karty wydane dla rodziców którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek ;

Koszty obsługi za wydanie Kart wyniosły 367,62 zł.

[image: image13.png]


Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszania różnic w dostępie do edukacji, umożliwia pokonywanie barier, które wynikają z trudnej 

sytuacji materialnej ucznia.

1. Stypendia szkolne
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność, ciężka lub długotrwała choroba, alkoholizm lub narkomania, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, oraz gdy rodzina jest niepełna. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium w roku 2019 nie mogła być większa niż 528 zł.
W okresie od stycznia do czerwca 2019r. wypłata stypendium szkolnego była zadaniem Urzędu Gminy w Ostrówku.

Od dnia 05.09.2019r. zadanie to przejął Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku.
Kwota udzielonego stypendium szkolnego od stycznia do czerwca 2019r. wyniosła  42 208,20 zł. Stypendium przyznano 72 uczniom. 
W miesiącach od września do grudnia 2019r. taką pomoc przyznano 74 uczniom. W w/w okresie wypłacono stypendia w kwocie 26 684,80 zł, przy czym kwota dotacji wyniosła 21 347,84 zł , a 6 781,52 zł to środki przeznaczone z budżetu Gminy.                                            Koszty  obsługi  1 444,56zł. ( 0,12 etatu).
2. Zasiłek szkolny 
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, które wystąpiło w jego rodzinie nie wcześniej niż dwa miesiące przed złożeniem wniosku.
W czerwcu 2019r. przyznano 2 uczniom zasiłek szkolny w łącznej kwocie 1240zł.
Podsumowanie pracy GOPS
Do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zatrudnionych było 3 specjalistów pracy socjalnej – zgodnie z zapisem art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej oraz 1 kierownik.

Wydatki na utrzymanie ośrodka dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników, kosztów zakupu materiałów, kosztów zakupu  usług takich jak przesyłki listowe, telefony, transport żywności, koszty szkoleń wraz z  kosztami delegacji oraz inne należne opłaty i składki. 

W 2019 roku koszt utrzymania GOPS wyniósł 357 253,80 zł, z czego 106 826,00 zł stanowiła dotacja Wojewody Łódzkiego, a  248 983,24 zł były to środki własne gminy. 

W 2019 roku pracownicy socjalni Ośrodka udzieli pomocy w formie pracy socjalnej dla 30 rodzin. Podejmowane działania na rzecz osób i rodzin dotyczyły  m.in.:

- motywowania osób do ustalenia orzeczeń o niepełnosprawności;

- udzielanie pomocy przy kompletowaniu dokumentacji do umieszczenia osoby w Zakładzie Opieki Leczniczej i Domu Pomocy Społecznej;

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

- pomoc w załatwianiu sprzętu rehabilitacyjnego;

- mobilizowanie osób do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy;

- podejmowanie prób łagodzenia konfliktów w rodzinach;

-pomoc w odzyskaniu możliwości i zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie;

Praca socjalna wymaga dużego zaangażowania pracowników socjalnych, jednak nie odzwierciedla się w ogólnej liczbie osób korzystających z pomocy GOPS.

Wysiłki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku w 2019 roku jak
i postanowienia na lata kolejne zmierzają do stopniowej zmiany postrzegania tej instytucji 
w świadomości społeczności lokalnej, gdyż Ośrodek już dawno przestał być instytucją wypłacającą jedynie  świadczenia finansowe, a staje się narzędziem do budowania polityki społecznej na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia niepieniężnego, które jak udowadniają liczne badania, bardziej skutecznie przyczynia się do usamodzielnienia rodzin i przeciwdziałania społecznej marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w wieku senioralnym ośrodek pomocy społecznej w najbliższym czasie zamierza wdrożyć program świadczenia usług opiekuńczych w środowisku zamieszkania osób starszych, niesamodzielnych, schorowanych znajdujących się w trudnej sytuacji.
XIX.PROFILAKTYKA
Środki finansowe na realizację zadań z zakresu profilaktyki pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Według stanu na 31.12.2019 r. na terenie gminy funkcjonowało 10 sklepów spożywczych i 2 bary gastronomiczne. W 2019 r. rozpoczął działalność sklep ze sprzedażą napojów alkoholowych zlokalizowany na stacji paliw w Gwizdałkach. Z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochody w kwocie 48 691,82 zł. 

Według oświadczeń przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe wartość sprzedanego alkoholu na terenie gminy wyniosła:

1/ piwa –745 124,09 zł,

2/ wina –121 004,76 zł,

3/ wódki –894 582,38 zł.

Największy udział w gminnych wydatkach przeznacza się na realizację działań profilaktycznych i pomoc dzieciom. Zadania realizowane w ramach przeciwdziałania uzależnieniom to programy profilaktyczne przeprowadzane   w szkołach, a także kampanie profilaktyczne realizowane we współpracy z Policją. Corocznie dofinansowywane są wyjazdy na kolonie profilaktyczne w okresie wakacji, w których uczestniczy kilkudziesięciu uczniów z terenu gminy. W gminie działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która kieruje do sądu wnioski o nałożenie obowiązku przymusowego leczenia odwykowego. W 2019 r. komisja otrzymała 3 zawiadomienia o nadużywaniu alkoholu z prośbą o interwencje w rodzinie, w tym dwa z komisariatu Policji w Osjakowie. 

Ogółem wydatki na profilaktykę wyniosły 19 281,32 zł.

XX.AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
Urząd Gminy w Ostrówku współpracując z Powiatowym Urzędem Pracy w Wieluniu organizuje stanowiska pracy w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Jest również organizatorem miejsc odbywania stażu dla skierowanych przez Urząd Pracy bezrobotnych. Gmina zawiera porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie-użytecznych, które aktywizują osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, stwarzając dla nich miejsca pracy.
Liczba osób objętych aktywizacją zawodową na terenie Gminy Ostrówek

	rok
	Roboty publiczne
	Prace interwencyjne
	Prace społecznie-użyteczne
	Staże

	2017
	8
	2
	6
	3

	2018
	7
	-
	6
	4

	2019
	3
	-
	5
	1


XXI.ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Środowiskowe Domy Samopomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pełnią funkcję ośrodków wsparcia dla osób z niepełnosprawnością zarówno psychiczną, 
jak i fizyczną. Osoby korzystające z ŚDS - ów otrzymują niezbędną pomoc w zakresie zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych oraz zdobywają podstawowe umiejętności 
w zakresie zwiększania zaradności życiowej i funkcjonowania w środowisku. Ponadto uczestnicy dzięki spotkaniom integracyjnym rozwijają swojej umiejętności interpersonalne 
i komunikacyjne, co tym samym zapobiega ich wykluczeniu społecznemu. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrówku został  utworzony Uchwałą Nr  XVIII/96/96 Rady Gminy w Ostrówku z dnia 29 października 1996r.  Od 2011 roku Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Gminy Ostrówek- Uchwała nr V/28/2011 Rady gminy w Ostrówku z dnia 25.03.2011r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrówku mieści się w samodzielnym budynku położonym: Ostrówek 93d, 98-311 Ostrówek i obejmuje swoim  działaniem gminy: Ostrówek, Lututów i Czarnożyły.

Skierowanie do Domu odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej  do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Termin przyjęcia do domu ustala kierownik domu w porozumieniu z osobą  kierowaną lub jej opiekunem prawnym.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrówku- ośrodek dla osób z zaburzeniami psychicznymi -typu ABC.

Statutowa liczba uczestników -30

Liczba uczestników wg stanu na 31.12.2019 w podziale na kategorie:

A-5  B-20  C-9, w tym 9 osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

Roczna liczba osób objętych wsparciem-38 osób

Zmiana liczby uczestników w ciągu roku sprawozdawczego  oraz przyczyny zmian:

przybyło- 6 osób

ubyło-4 osoby

z powodu: zgon, podjęcie dalszej nauki szkolnej, rezygnacja z przyczyn zdrowotnych.

Średnioroczna frekwencja uczestników : 83%

Zatrudnienie: 

Pracownicy merytoryczni - 5,75 etatu- 6 osób

Pracownicy obsługi- 4 etaty- 4 osoby

Szkolenia personelu:

Szkoleń - 4

Liczba osób korzystających z dowozu samochodem służbowym marki Volkswagen Kombi 7 HC rok produkcji 2013r przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych-34 osoby               ( stan na 31.12.2019r.).

Osoby korzystające z ciepłego posiłku w ramach treningu kulinarnego-34 osoby ( stan na 31.12.2019r.) .

Usługi Świadczone przez Dom:

	Lp.
	Forma wsparcia
	Średnia liczba uczestników treningu /zajęć w ciągu roku sprawozdawczego
	Łączna liczba godzin

	1
	Zajęcia plastyczne i robótek ręcznych
	26
	970

	2
	Zajęcia muzyczne
	18
	250

	3
	Zajęcia z psychologiem

(indywidualne i grupowe)
	32
	449

	4
	Zajęcia majsterkowicza
	17
	280

	5
	Trening higieniczny
	24
	490

	6
	Zajęcia zintegrowane
	31
	282

	7
	Zajęcia świetlicowe
	34
	578

	8
	Trening budżetowy
	13
	60

	9
	Trening zdrowotny
	20
	99

	10
	Ćwiczenia ogólnousprawniające
	29
	640

	11
	Spotkania społeczności
	34
	112,5

	12
	Zajęcia komputerowe
	14
	280

	13
	Trening kulinarny
	15
	861

	14
	Trening umiejętności praktycznych
	32
	145


 W 2019 roku korzystano z kompleksowego programu " Za życiem" w ramach którego: 

 -zorganizowano zajęcia z zakresu Hipoterapii w wymiarze 20 godzin 

 -dodatkowych zajęć z psychologiem dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością w wymiarze 271 godzin, jak również zakupiono materiały do pracowni, wyremontowano i wyposażona pokój psychologa, zakupiono fotel do masażu.

Wykorzystanie  dotacji  za 2019r.:

Zadania zlecone:  681 423,50 zł( 630 900,00zł- bieżąca dotacja, 51 523,50zł program "Za życiem).

Zadania własne: 33 167,96 

Umożliwiano udział uczestnikom Domu  w życiu kulturalnym, sportowym, turystycznym  i religijnym.

Wycieczki-2

Spotkania na zaproszenie innych Domów-11

Wystawy i konkursy-5

Spotkania organizowane przez nasz Dom-3

Olimpiada osób niepełnosprawnych-1

Spotkanie Wigilijne i Jasełkowe oraz Spotkanie Wielkanocne.

W ramach aktywności ruchowej organizowano spacery po najbliższej okolicy.

ŚDS współpracował z następującymi partnerami społecznymi zapewniając integrację społeczną uczestników:

Darczyńcy prywatni, Domy środowiskowe i DPS, Biblioteka, Urząd Gminy w Ostrówku, GOPS-y, Szkoły podstawowe i przedszkole.

Wnioski z realizacji zadań terapeutycznych wobec uczestników:


Zadania realizowane w ŚDS umożliwiło uczestnikom korzystanie z proponowanych formach zajęć terapeutycznych czy treningów. Dzięki temu zwiększyli swoje umiejętności niezbędne do samodzielnego życia. Potrafią zaspakajać swoje potrzeby życiowe 
oraz polepszyła się ich zaradność życiowa. Nabyli większe zdolności do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych i higienicznych. Pogłębili wiedzę w zakresie zdrowego trybu życia, rozwinęli umiejętności dbania o swoje zdrowie oraz została dostarczona pomoc w dostępie do placówek zdrowia. Ponadto dowiedzieli się jakie są objawy chorobowe i jak na nie reagować oraz jak stosować profilaktykę i zapobiegać nawrotom choroby. Otrzymali wsparcie odnośnie prawidłowych postaw, nawyków zdrowotnych i żywieniowych. Uczestnicy nauczyli się również racjonalnie gospodarować własnym budżetem domowym. Podczas oddziaływań terapeutycznych duży nacisk kładziony był na kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi osobami oraz umiejętności funkcjonowania i współpracy w grupie. Spotkania społeczności czy z psychologiem pozwoliły uczestnikom na rozwinięcie zdolności w zakresie samodzielnych decyzji i brania za nie odpowiedzialności oraz tolerancji i akceptacji drugiego człowieka. Ponadto nauczyli się jak redukować swój stres poprzez techniki relaksacyjne. Doskonalili swoje umiejętności w zakresie zachowań asertywnych oraz nastąpiło wzmacnianie ich poczucia własnej wartości. Zwiększył się ich poziom kompetencji społecznych, integracji społecznej oraz lepszego funkcjonowania w środowisku. Nastąpił rozwój sprawności manualnej, grafomotorycznej i koordynacji wzrokowo - ruchowej. Proponowane zajęcia służyły wszechstronnemu rozwojowi osobowości uczestnika poprzez oddziaływanie na różne sfery jego aktywności poznawczej. Skuteczność tych oddziaływań uwarunkowana była umiejętnością zaspokajania potrzeb rozwojowych i ich zainteresowań. Uczestnicy potrafią wykorzystać narzędzia i środki technologii informatycznej 
w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów w życiu codziennym oraz w rozwijaniu własnych zainteresowań. Poprawili swoją ogólna kondycję fizyczną poprzez udział 
w ćwiczeniach ogólnousprawniających, korzystanie ze spacerów czy wycieczek plenerowych. Zdobyli umiejętności przygotowania dekoracji i upominków okolicznościowych oraz poznali rożne techniki plastyczne. Swoje prace prezentowali 
na rożnych wystawach i konkursach. Doskonalili swoje zdolności wokalne oraz artystyczne, które mogli przedstawić na różnych występach artystycznych podczas imprez zintegrowanych czy okolicznościowych. Ważnym zadaniem realizowanym przez placówkę była również zaoferowana pomoc i wsparcie rodzicom i opiekunom uczestników w sprawach dotyczących opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz przy rozwiązywaniu pojawiających się  trudności czy problemów w funkcjonowaniu tych osób. 

Zainteresowanie społeczeństwa odnośnie umieszczenia osób w ŚDS nadal jest bardzo duża

XIX. KULTURA
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku jest samorządową instytucją kultury w skład której wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna z filią w Wielgiem

Podstawowym celem funkcjonowania GOUKiS jest :

- zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa, 

- gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz upowszechnianie czytelnictwa . 

Zadania statutowe w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury ośrodek realizuje poprzez :

-udział dzieci i młodzieży w sekcjach i kołach zainteresowań

-organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych

-prowadzenie biblioteki gminnej i filii biblioteczne

-kultywowanie obchodów świąt narodowych.  

-tworzenie warunków do rozwoju folkloru

Zgodnie z zapisami działalności statutowej prowadzone są systematyczne, otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych . 

Działalność sekcji i kół zainteresowań.

Nauka gry na instrumentach klawiszowych  - 5 osób   

Nauka gry na  perkusji  -  5 osób  

Nauka gry  na gitarze  - III grupy   21 osób                                                                                                                               

Sekcja taneczna  - II grupy   19 osób                                                                                

Klub seniora  -  około 50 osób    

Działalność amatorskiego ruchu artystycznego.

Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ostrowiacy”  - 13 osób

Kapela Podwórkowa - 5 osób

Działalność Klubu Seniora

Misją działającego przy ośrodku kultury klubu seniora jest aktywizacja seniorów poprzez organizację czasu i wspólną integrację.

Stawiamy na ciekawe zajęcia i interesujące zagospodarowanie czasu tj.: spotkania z dietetykiem, kosmetyczką, warsztaty kulinarne, comiesięczne wieczorki taneczne, wyjazdy do kina, teatru i  gospodarstw agroturystycznych, spotkania z lokalnymi twórcami. 
Działalność Kół Gospodyń Wiejskich

Na terenie gminy funkcjonuje 5 Kół Gospodyń Wiejskich:

      1 KGW w Niemierzynie

2. KGW w Nietuszynie

3. KGW w Okalewie

4. KGW w Wielgiem

5. KGW w Dymku

Kobiety z KGW  uczestniczyły w cyklu 5 szt. warsztatów kulinarnych zorganizowanych przez GOUKiS w Ostrówku w ramach projektu grantowego pn.''Warsztaty kulinarne uczą i integrują społeczność gminy Ostrówek”.

W okresie przedświątecznym we wszystkich kołach  zorganizowane zostały  warsztaty bożonarodzeniowych  połączone  z organizacją wieczoru wigilijnego dla lokalnej społeczności.

Organizacja imprez kulturalnych 
1. Powiatowe Spotkania Zespołów Śpiewaczych w Skrzynnie - luty
2. Ferie dla dzieci ze Światem Języków i Podróży LINGUALAND- luty
3. Teatrzyk dla dzieci -luty
4. Gminny Dzień Kobiet -Koncert Anny Żebrowskiej-marzec
5. Uroczyste obchody Konstytucji 3 Maja

6. 20 rocznica podpisania układu partnerskiego gminy Ostrówek z  gminą Adelebsen w Niemczech - maj
7. Międzypowiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych - maj
8. Dzień Mamy -prezentacja dorobku kulturalnego dzieci z kół   zainteresowań- maj
9. Powiatowa Gala Piosenki Biesiadnej i Podwórkowej/ impreza plenerowa, czerwiec
10. Wycieczka do Wadowic,Wieliczki i Krakowa-50 osób – czerwiec
11. Integracyjne spotkanie członkiń kół gospodyń wiejskich z terenu gminy-lipiec
12. Wyjazd integracyjny z Klubem Seniora w Skomlinie do gospodarstwa Agroturystycznego ''Kardynał”w Klukach – wrzesień
13. Udział w powiatowym projekcie ”Nasze korzenie nasza duma”- maj -wrzesień
14. Uroczyste obchody Święta Niepodległości /ognisko patriotyczne- listopad
15. Wieczór poezji -listopad
16. Wyjazd do Teatru Muzycznego ROMA w Warszawie –50 osób -grudzień
17. Gminny Wieczór Wigilijny i współorganizacja  wieczorów wigilijnych w Okalewie , Niemierzynie, Nietuszynie, Wielgiem i Dymku -  grudzień
W celu  poprawić jakość życia lokalnej społeczności oraz zwiększenia integracji i aktywacji mieszkańców gminy Ostrówek poprzez Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Wieluńsko- Sieradzka w Wieluniu  zrealizowano 2 wnioski grantowe :

1.Stworzenie miejsca sportowo - rekreacyjnego w Ostrówku – budowa siłowni zewnętrznej, zakup trybuny plenerowej, zestawów biesiadnych i terenowych koszy na śmieci- kwota 49.829,00
2.Warsztaty kulinarne uczą i integrują społeczność  gminy Ostrówek.- cykl 5 szt warsztatów kulinarnych - kwota 10.000,00
Naszą ambicją jest przygotowanie bogatej propozycji działań kierowanych do mieszkańców reprezentujących wszystkie grupy wiekowe o różnej  wrażliwości estetycznej. Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje kulturalne wynikające z potrzeb naszych odbiorców i w ramach naszych możliwości staramy się je spełniać.

Kontynuujemy wszystkie działania z lat poprzednich, ale też co roku  wprowadzamy nowe formy.

W  roku 2019 wprowadziliśmy do kalendarza imprez kulturalnych i planujemy organizować corocznie:

1. Międzypowiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych- wartościową i prestiżową imprezę,eliminującą uczestników na Ogólnopolski Festiwal w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

2. Powiatową Galę Piosenki Biesiadnej i Podwórkowej – imprezę plenerową

Sieć bibliotek
Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrówku

Filia Biblioteczna w Wielgiem

Punkt biblioteczny w DPS w Skrzynnie

Stan księgozbioru na dzień 1 stycznia 2019 – 25961 woluminów,

                                            31 grudnia  2019 – 26329 woluminów.
Biblioteki nie gromadzą płyt CD i DVD ( nie ma zapotrzebowania wśród czytelników).

W 2019 roku zarejestrowano w bibliotekach 753 czytelników.
Wypożyczono 11562 woluminy.

Zarejestrowani czytelnicy i wypożyczenia na poziomie roku 2018.
W 2019 roku zakupiono 356 woluminów:

                                                  z dotacji organizatora 163 woluminy,

                                                  z dotacji MKiDN 193 woluminy,

                                                  z darów od czytelników pozyskano 55 woluminów

Ogółem w 2019 roku powiększono zbiory o 411 woluminów.

Gromadzimy głównie literaturę piękną dla dzieci i dorosłych, lektury, biografie, reportaże. Uwzględniamy indywidualne zapotrzebowania czytelników.

Zatrudnieni pracownicy to 2 osoby: biblioteka gminna 1 osoba ( cały etat ),

filia biblioteczna 1 osoba ( 0,5 etatu ). Stan o kilkunastu lat bez zmian.

Komputery użytkuje tylko biblioteka gminna. 4 zestawy komputerowe, 

wszystkie z dostępem do Internetu w tym 3 dostępne dla czytelników.

Zbiory obu placówek są skomputeryzowane w 100%.

Pracujemy w programie Sowa, od 2015 roku nasz katalog jest dostępny on-line.

Od 2017 roku czytelnicy mogą zdalnie składać zamówienia i rezerwować książki oraz jednorazowo przedłużać termin zwrotu.

W 2019 roku biblioteki organizowały następujące formy pracy:

- Podsumowanie konkursu na „Najaktywniejszego czytelnika 2018 roku”, wręczono      nagrody. Na spotkanie przygotowano przedstawienie o książce pt. „Książka przed sądem” -
Wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janowie przygotowane przez nauczycielkę Angelikę Serafinowską.
Kierownik biblioteki gminnej przygotowała przedstawienie z najmłodszymi czytelnikami biblioteki pt. ,,Jak się miesiące sprzeczały”.
- ,,Igłą malowane” – malarstwo polskie, to wystawa obrazów wykonanych haftem    krzyżykowym przez czytelniczkę biblioteki gminnej.

- W cyklu ,,Jej portret” – Maria Skłodowska – Curie.

- ,,Zmysły – świat oczami psa i człowieka” – spotkanie dla dzieci szkół podstawowych naszej gminy z dogoterapeutą i jej podopieczną Sznaucerem Olbrzymem.

- ,,Odjazdowy bibliotekarz” – rajd rowerowy organizowany wspólnie z biblioteką w Złoczewie.
     Trasa rajdu: Ostrówek – Rudlice (spotkanie z uczestnikami ze Złoczewa) – Skrzynno – Gromadzice – Bieniądzice ( zwiedzanie plantacji lawendy) – Masłowice – Dębiec (piknik w ,,Leśnej Dolinie”) – powrót do Ostrówka.

     W rajdzie uczestniczyło 96 czytelników.

- ,,O tych, którzy odeszli” – cykliczny wieczór wspomnień.

Ogółem w spotkaniach organizowanych przez bibliotekę wzięło udział 790 czytelników. 

Poniesione koszty to ok 220 zł (kawa, herbata, ciasto). Produkty na piknik w rajdzie rowerowym - od sponsorów – głównie ze Złoczewa
Nagrody książkowe w konkursie czytelniczym pozyskano z Fundacji Cossinus.
Wydatki na prowadzenie biblioteki
 - zakup książek – 4.587
 - płace – 69.408

 - automatyzacja – 2.733
 - prenumerata czasopism - 503 

(to znane poniesione koszty, reszta w rozliczeniu wspólnym z ośrodkiem kultury)
XXIII.OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK
Budżet gminy na 2019r. uchwalony przez Radę Gminy 28 grudnia 2018 r. w kwocie :

dochody budżetu gminy             19 252 200,00 zł  z tego :

dochody bieżące                         19 252 200,00 zł

wydatki  budżetu gminy             20 247 200,00 zł  z tego:

wydatki bieżące                          19 244 200,00 zł

wydatki majątkowe                       1 003 000,00 zł 

przychody budżetu gminy            1 435 000,00 zł

rozchody budżetu gminy                 440 000,00 zł

plan dochodów  po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosi:  

dochody budżetu gminy              21 649 110,27 zł  z tego:

dochody bieżące                          21 572 164,27 zł

dochody majątkowe                           76 946,00 zł  

plan wydatków po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosi: 

wydatki  budżetu gminy              22 553 293,60 zł  z tego:

wydatki bieżące                           20 887 254,03 zł

wydatki majątkowe                        1 666 039,57 zł  

plan przychodów  budżetu gminy po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosi: 

1 504 183,33 zł  z tego:

przychody z zaciągniętych kredytów  500 000,00 zł

wolne środki    1 004 183,33 zł                          

plan rozchodów budżetu gminy po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosi: 

600 000,00 zł z tego:

spłaty kredytów   600 000,00 zł.                                              

Dochody budżetu na plan 21 649 110,27 zł  wykonano w kwocie  21 838 759,07 zł  tj. 100,88 % , z tego:

dochody bieżące  na plan  21 572 164,27 zł  wykonano w kwocie 21 761 813,07 zł, tj.100,88 %

dochody majątkowe na plan 76 946,00 zł wykonano  w kwocie 76 946,00 zł, tj. 100,00 %  

Wydatki budżetu na plan 22 553 293,60  zł wykonano w kwocie 21 581 653,65 zł, tj. 95,69 %

z tego:

wydatki bieżące na plan 20 887 254,03 zł wykonano w kwocie 19 916 038,58 zł, tj. 95,35 %

wydatki majątkowe na plan 1 666 039,57 zł wykonano w kwocie 1 665 615,07 zł,  tj. 99,97 %

Przychody budżetu na plan  1 504 183,33 zł wykonano w kwocie 1 504 183,33 zł,tj.100,00 %

z tego: 

kredyty plan i wykonanie               500 000,00 zł        

wolne środki  plan i wykonanie  1 004 183,33 zł.                       

Rozchody budżetu  plan  i wykonanie w kwocie 600 000,00 zł

z tego: spłata kredytów  plan i wykonanie w kwocie 600 000,00 zł                                   

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019r. wynosi:  5 050 000,00 zł   z tego :

kredyty  -  5 050 000,00 zł.     

Dochody bieżące  i  majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w tym dziale  plan 500 582,51 zł wykonano w kwocie 500 779,40 zł,  co stanowi 100,04 % wykonania planu. Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich   to kwota                    3 771,89 zł,  kwota 467 007,51 zł przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę oraz kwota 30 000,00 zł 

to pomoc  finansowa z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

Dochody bieżące w tym dziale  plan 509 500,00 zł zrealizowano w kwocie 558 168,33 zł,   co stanowi 109,55 % wykonania planu. Obejmują wpływy za dostarczone ciepło  36 108,12 zł 

i wodę  520 855,98 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 1 204,23 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące plan  0,00, wykonanie 403,44 zł -wpływy z różnych dochodów.

Dochody majątkowe plan i wykonanie 68 756,00 zł. 

Dochody majątkowe  to dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego  na kwotę 68 756,00 zł na inwestycję pn.,,Przebudowa drogi wewnętrznej  Bolków-Nietuszyna od km 0+000 do km 1+798 Etap II od km 1+122 do km 1+798  wraz z przebudową do parametrów zjazdu publicznego istniejącego zjazdu na drogę krajową nr 45”.                           

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące  w tym dziale  plan 12 580,00 zł wykonano w kwocie 14 627,14 zł,                  co stanowi 116,27 % wykonania planu. Wpływy dotyczą  opłat za użytkowanie wieczyste  3 320,16  zł, dochodów  z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9 404,83 zł, odsetek od nieterminowych wpłat  0,08 zł, wpływy z różnych dochodów to zwrot kosztów za używaną w pomieszczeniach dzierżawionych energię elektryczną 1 902,07 zł.
Dochody majątkowe   plan i wykonanie w kwocie 8 190,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Wpływy pochodzą ze sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 236/5 położonej w Ostrówku .

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale  plan 73 008,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 74 029,36 zł, co stanowi  101,40 % wykonania planu.  

Kwota 68 882,87 zł to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wpływy z tytułu odszkodowań 190,35 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 865,55 zł to: wpłata za monografię gminy Ostrówek, prowizja od wypłaty świadczenia z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowej wpłaty PDOF, kwota 4 090,59 zł wynikająca z rozliczenia korekty rocznej VAT  z US .

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

                   sądownictwa

Dochody bieżące w tym dziale  plan 57 061,00 zł i wykonanie w kwocie 57 060,22 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Jest to dotacja na  przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, na pokrycie kosztów przekazania Archiwum Państwowemu dokumentów z głosowania z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018r. oraz na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Dochody  bieżące w tym dziale plan 8 980,00 zł i wykonanie w kwocie 9 988,97 zł, co stanowi 111,24 % wykonania planu.

Kwota 8 988,97 zł to odszkodowania otrzymane za uszkodzony samochód oraz uszkodzony maszt w samochodzie pożarniczym, 1 000,00 zł to wpłata darowizny  z jednostki OSP na zakup mundurów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek            

 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w tym dziale  plan 4 195 775,00 zł zrealizowano w kwocie                                         4 396 459,29 zł, co stanowi 104,78 % wykonania planu. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilno – prawnych  i odsetek od nieterminowych wpłat  od osób prawnych wykonano w kwocie 1 328 354,00 zł, co stanowi 107,87 % wykonania planu. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków  i darowizn,  podatku od czynności cywilno-prawnych i odsetek od  nieterminowych wpłat od osób  fizycznych wykonano w kwocie 868 277,40 zł, co stanowi 106,00 % wykonania planu. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 2 117 528,00 zł, co stanowi 100,95 % wykonania planu, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 20 118,15 zł, co stanowi 283,35 % wykonania planu, wpływy z podatku od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7 414,11 zł, co stanowi 211,83 % wykonania planu. 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 54 767,63 zł, co stanowi 148,57 % wykonania planu, są to wpływy  z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej z tytułu kosztów upomnień ,od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz usług, wpływy z innych lokalnych opłat-opłata za prowadzenie robót i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.  

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w tym dziale plan 8 017 853,00 zł wykonano w kwocie  8 021 597,98 zł, co stanowi 100,05 % wykonania planu :

subwencja oświatowa                                                                     4 060 788,00 zł       

subwencja wyrównawcza                                                               3 738 961,00 zł

subwencja równoważąca




             213 104,00 zł

dochody z tytułu odsetek bankowych



     8 744,98 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w tym dziale  plan 276 813,00 zł wykonano w kwocie 281 578,23 zł, co stanowi 101,72 % wykonania planu. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych wykonanie 51 448,01 zł i przedszkolu 72 956,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań własnych wykonanie 28 000,00 zł na realizację programu ,,Aktywna tablica” oraz dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonanie 31 851,46 zł na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów, wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu 30  768,00 zł, wpływy z usług to odpłatność za wyżywienie w szkole 17 765,00 zł i przedszkolu filia Wielgie  336,00 zł, za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym z innej gminy 6 853,96 i w przedszkolu 35 496,32 zł, wpływy z najmu sali gimnastycznej  i lekcyjnej 4 718,39 zł. Wpływy z różnych dochodów 1 385,09 zł to  prowizja od wypłaty świadczenia z ubezpieczenia chorobowego oraz terminowej wpłaty PDOF.                                                                          

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w tym dziale  plan 37 800,00 zł zrealizowano w kwocie 48 691,82 zł,                 co stanowi 128,81 % wykonania planu. Są to wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w tym dziale  plan 1 033 541,00 zł wykonano w kwocie 1 030 031,25 zł, co stanowi 99,66 % wykonania planu. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej: na prowadzenie ośrodka wsparcia  ŚDS  682 423,50 zł ,                    dotację na wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi za sprawowanie opieki 

3 652,00 zł.  Dotacje na dofinansowanie zadania własnego: dla ośrodka pomocy społecznej 106 826,00 zł, dotację na pomoc w zakresie dożywiania 68 400,00 zł, dotację na zasiłki okresowe, celowe  i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18 227,00 zł, dotację na zasiłki stałe 125 814,58 zł, dotację na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych 10 025,51 zł. Darowizny na rzecz ŚDS  1 750,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 460,17 zł stanowią: refundację kosztów zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych 4 051,20 zł, częściowa odpłatność za wyżywienie uczestników ŚDS 8 240,97 zł, prowizja należna płatnikowi od terminowej wpłaty PDOF 168,00 zł, dochody jednostki samorządu terytorialnego związane  z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 452,49 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w tym dziale plan 67 900,00 zł i wykonanie w kwocie  56 114,35 zł, co stanowi 82,64 % wykonania planu. Dotację z budżetu wojewody w wysokości 56 106,40 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów. Kwota 7,95 zł to należne wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Dział 855 – Rodzina                                                                                                           Dochody bieżące w tym dziale  plan 5 975 346,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 963 983,83 zł, co stanowi 99,81 % wykonania planu. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na świadczenia wychowawcze 3 805 507,40 zł i Kartę Dużej Rodziny 367,62 zł, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 930 302,53 zł, dotację na realizację programu Dobry Start 187 550,00 zł, dotację na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych  6 547,59 zł. Dotacja na dofinansowanie zadania własnego-wspieranie rodziny kwota 936,00 zł. Wpływy z pozostałych odsetek od niesłusznie wypłaconych świadczeń wychowawczych i rodzinnych 2 949,33 zł, wpływy z różnych dochodów to nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i rodzinne 17 288,04 zł i prowizja należna płatnikowi od terminowej wpłaty PDOF 9,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 107,50 zł oraz dochody jednostki samorządu terytorialnego związane  z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12 418,82 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w tym dziale  plan 800 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 743 033,87 zł, co stanowi 92,83 % wykonania planu. Są to wpływy za usługi oczyszczania ścieków              180 059,80 zł, wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 503 869,09 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty usług 95,20 zł i opłat 418,01 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 262,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 41 022,96 zł, to kara za nieterminową realizację inwestycji  ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w m. Nietuszyna-Bolków Etap I miejscowość Bolków”, wpływy z opłat z FOŚ  1 606,81 zł, dotacja w wysokości 13 700,00 zł na realizację zadania                       ,, Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ostrówek” . 

Dział 921 – Kultura  i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w tym dziale  plan 5 024,76 zł i wykonanie w kwocie 5 265,59 zł, co stanowi 104,79 % wykonania planu. Jest to darowizna z OSP  na odnowienie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Niemierzynie 2 524,76 zł, w Nietuszynie 740,73 zł i w Woli Rudlickiej 2 000,00 zł.

 Kwota  0,10 zł to prowizja należna płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.   

 Struktura wykonanych dochodów w 2019r.przedstawia się następująco  : 

                                                                Plan                                Wykonanie                      %

1. Subwencje                                8 012 853,00                     8 012 853,00             100,00 %                       

2. Dochody własne                       5 724 540,76                     5 933 557,87             103,65 %

3. Dotacje , w tym:                       7 911 716,51                     7 892 348,20               99,76 %                                                                                                               dotacje i środki na finansowanie wydatków

 na realizację zadań finansowanych z udziałem

 środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3  

                                                                       0,00                                 0,00                0,00%                                                                                                                                                               

                                                        ------------------------------------------------------------------------

                                                             21 649 110,27                    21 838 759,07        100,88 % 

 Wydatki  bieżące  i  majątkowe 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w tym dziale  plan 500 817,51 zł zrealizowano w wysokości 498 905,54 zł, co stanowi 99,62 % wykonania planu. 

W rozdziale 01009 Spółki wodne wydatki bieżące  plan i wykonanie 12 000,00 zł  tego: dotacja na zadania bieżące dotyczące utrzymania wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Ostrówek. Dotację celową z przeznaczeniem na odmulanie dna rowów, czyszczenie przepustów otrzymała Gminna Spółka Wodna w Ostrówku.  

W rozdziale 01030  Izby rolnicze  wydatki bieżące  plan 5 800,00 zł wykonanie 5 656,65 zł.       Są to wydatki związane z realizacją  statutowych zadań i obejmują wpłatę w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. 

W rozdziale 01095  Pozostała działalność wydatki bieżące  plan 483 017,51 zł wykonanie 481 248,89 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4 512,42 zł wykonanie       4 510,70 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 478 505,09 zł wykonanie 476 738,19 zł. Wydatki obejmują  zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kosztów związanych z jego wypłatą oraz wydatki związane z utylizacją odpadów, koszty związane z przekazaniem bezdomnych psów do schroniska i z tytułu gotowości do przyjęcia zwierząt gospodarczych pozostających bez opieki z terenu gminy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 
Wydatki bieżące w tym dziale  plan 450 309,00 zł zostały wykonane w wysokości 385 247,95 zł, co stanowi 85,55 % wykonania planu, wydatki majątkowe plan 29 217,82 zł wykonanie 29 217,82 zł.   

W rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatki bieżące plan 97 500,00 zł wykonanie 71 326,91 zł  z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 200,00 zł wykonanie       3 160,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 94 300,00 zł wykonanie 68 166,91 zł. Wydatki  obejmują utrzymanie kotłowni na biomasę.

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatki bieżące  plan 352 809,00 zł wykonanie

313 921,04 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  plan 112 145,00 zł wykonanie 112 114,22 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 239 604,00 zł wykonanie 200 779,12 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych  plan 1 060,00 zł wykonanie 1 027,70 zł. Wydatki związane są z  utrzymaniem dwóch hydroforni w Ostrówku i w Wielgiem.    

Wydatki majątkowe plan 29 217,82 zł  wykonanie 29 217,82 zł na zadania :

1),,Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Okalew od drogi krajowej nr 45 do byłej bazy SKR w Okalewie” plan i wykonanie  13 000,00 zł

2),, Zakup pompy głębinowej dla hydroforni Ostrówek” plan i wykonanie 16 217,82 zł.                                             

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale  plan 410 426,00 zł wykonano w wysokości 368 028,88 zł, co stanowi 89,67 % wykonania planu, wydatki  majątkowe  plan  i  wykonanie      

w wysokości  523 624,47 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. 

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne  wydatki bieżące  plan 410 426,00 zł wykonanie 368 028,88 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  plan 237 952,00 zł wykonanie 230 950,61 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  plan 167 474,00 zł wykonanie 134 432,70 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych  plan 5 000,00 zł wykonanie 2 645,57 zł. Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych.

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatki majątkowe  plan i wykonanie 523 624,47 zł    na inwestycję ,,Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków-Nietuszyna od km 0+000 do km 1+798 Etap II od km 1+122 do km 1+798 wraz z przebudową do parametrów zjazdu publicznego istniejącego zjazdu na drogę krajową nr 45”.                                                                                                                   

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 23 100,00 zł wykonano w wysokości 14 280,26 zł, co stanowi 61,82 % wykonania planu. 

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  wydatki bieżące  plan 21 950,00 zł  wykonanie 13 704,26 zł .Są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  poniesione na zakup energii, paliwa do kosiarki, wypisy  z rejestrów gruntu, wyrysy map, opłaty za założenie ksiąg wieczystych. 

W rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatki bieżące  plan  1 150,00 zł wykonanie 576,00 zł. Są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań za stroik, kwiaty na groby poległych żołnierzy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego  na plan 25 000,00 zł wykonano  w wysokości 21 796,83 zł, co stanowi 87,19 % wykonania planu. 

Są to wydatki na realizację ich statutowych zadań za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy. 

 Dział 750 – Administracja publiczna
Wydatki bieżące w tym dziale  plan 2 098 575,43 zł wykonano w wysokości 1 967 496,87 zł, co stanowi 93,75 % wykonania planu.  

W rozdziale 75011  Urzędy wojewódzkie  wydatki bieżące  plan  68 918,00 zł wykonanie 68 882,87 zł  z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 48 716,00 zł  i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  plan  20 202,00 zł  i wykonanie 20 166,87 zł. Są to wydatki na zadanie zlecone przez Wojewodę Łódzkiego.

W rozdziale 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące  plan     119 000,00 zł wykonanie  110 900,37 zł, z tego: wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań  plan  9 000,00 zł wykonanie 4 000,37 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 110 000,00 zł wykonanie  106 900,00 zł - to wypłaty diet radnych i sołtysów.  

W rozdziale 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące  plan 1 849 657,43 zł wykonanie 1 740 441,90 zł , z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 590 379,43 zł, wykonanie 1 519 601,05 zł  i wydatki  związane z realizacją ich

statutowych zadań  plan 256 778,00 zł wykonanie 219 103,48 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 500,00 zł wykonanie 1 737,37 zł. Są to wydatki związane z bieżącą działalnością gminy. 

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki bieżące  plan 61 000,00 zł wykonanie       47 271,73 zł.Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to składka członkowska tytułem udziału w Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Wieluńska”, za dostęp do Internetu dla mieszkańców gminy w ramach wykluczenia cyfrowego, za audycję radiową, zakup wiązanek kwiatów, przyjęcie gości  z zaprzyjaźnionej gminy w Adelebsen, , zapłata podatku VAT do US.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

                    sądownictwa   

Wydatki bieżące  w tym dziale plan 57 061,00 zł ,wykonanie 57 060,22 zł, tj.100,00 % wykonania planu. 

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   wydatki bieżące plan i wykonanie 936,00 zł  z tego wydatki  związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 936,00 zł. Są to wydatki na prace związane z aktualizacją spisu wyborców.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatki bieżące  plan i wykonanie 28 263,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 6 859,18 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 4 703,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 16 700,32 zł. Wydatki związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki bieżące plan 188,00 zł wykonanie  187,22 zł  z tego: wydatki  związane z realizacją ich statutowych zadań plan 188,00 zł wykonanie 187,22 zł  na pokrycie kosztów przekazania Archiwum Państwowemu dokumentów z głosowania z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018r.

W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego  wydatki bieżące plan i wykonanie  27 674,00 zł  z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 4 222,00 zł, wydatki  związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 6 852,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 16 600,00 zł. Są to wydatki na  przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 188 470,00 zł wykonano w wysokości 159 611,68 zł, co stanowi 84,69 % wykonania planu, wydatki majątkowe plan i wykonanie 50 000,00 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne  wydatki bieżące  plan 188 470,00 zł wykonano w wysokości 159 611,68 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 30 540,00 zł wykonanie  28 532,82 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 136 430,00 zł wykonanie 111 698,86 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 21 500,00 zł wykonanie 19 380,00 zł. Wydatki obejmują utrzymanie 9 jednostek OSP – zakup paliwa do samochodów, sprzętu specjalistycznego, mundurów bojowych, akumulatorów, przeglądy techniczne, naprawy samochodów i motopomp, ubezpieczenia samochodów i członków straży, diety za udział w akcjach pożarniczych, remont strażnic.

Wydatki majątkowe plan i wykonanie 50 000,00 zł, jest to dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany dachu na budynku OSP Niemierzyn.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w tym dziale  plan 108 000,00 zł wykonano w wysokości 107 102,68 zł, co stanowi 99,17 % wykonania planu. 

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań  jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki wydatki bieżące z tego: na obsługę długu  plan 108 000,00 zł wykonanie 107 102,68 zł. Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki  bieżące w tym dziale  plan 110 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 19 815,10 zł,tj.18,01 % wykonania planu, wydatki majątkowe plan 15 000,00 zł i wykonanie 14 575,50 zł.

W rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego      

 wydatki bieżące   plan 20 000,00 zł wykonanie 19 815,10 zł .jest to dotacja na zadania bieżące  na przewóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu.

Wydatki majątkowe plan 15 000,00 zł i wykonanie 14 575,50 zł to dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Wieluńskiemu na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczów-Emanuelina na odcinku Niemierzyn-Skrzynno-Dębiec.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe  wydatki bieżące zaplanowano  na rezerwę ogólną 41 000,00 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 49 000,00 zł. 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w tym dziale  plan 7 449 201,33 zł zostały zrealizowane w wysokości 

7 075 661,41 zł tj. 94,99 % wykonania planu.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe  wydatki bieżące  plan 5 409 913,75 zł wykonanie 5 199 678,70 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4 654 774,31 zł wykonanie 4 523 951,08 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 531 734,84 zł wykonanie  459 095,34 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 223 404,60 zł wykonanie 216 632,28 zł. Wydatki obejmują  utrzymanie 4 szkół podstawowych. W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące  plan  383 381,00 zł wykonanie  323 835,39 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 315 571,00 zł wykonanie  270 185,06 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 51 310,00 zł wykonanie  42 451,33 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych  plan 16 500,00 zł  wykonanie 11 199,00 zł.

Wydatki obejmują utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych oraz wydatki za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin.

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki bieżące  plan 839 849,00 zł wykonanie  

811 085,34 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 645 445,00 zł wykonanie 640 296,49 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 164 374,00 zł  wykonanie  140 786,14 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 30 030,00 zł wykonanie  30 002,71 zł. 

Wydatki obejmują utrzymanie  przedszkola w Ostrówku i filii w Wielgiem oraz wydatki za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki bieżące  plan 2 600,00 zł wykonanie 2 541,46 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotyczą wydatków za uczęszczanie dziecka  do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie innej gminy.

W rozdziale 80110 Gimnazja wydatki bieżące  plan i wykonanie 320 782,25 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie  287 292,69 zł , wydatki  związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 21 344,16 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 12 145,40 zł.

Wydatki obejmują utrzymanie ostatniego rocznika klas gimnazjalnych.  

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące  plan 151 598,87 zł wykonanie 140 509,70 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 44 801,00 zł wykonanie 42 707,34 zł i  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan               31 547,33 zł wykonanie 31 301,55 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 75 250,54 zł wykonanie 66 500,81 zł. Wydatki za zakup biletów miesięcznych do SP w Ostrówku i Skrzynnie oraz zwrot za dojazdy do szkół oraz ośrodków dzieci i młodzieży.

W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  wydatki bieżące  plan 32 930,00 zł wykonanie 17 563,05 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan  500,00 zł wykonania brak, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 21 470,00 zł wykonanie 10 363,05 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 10 960,00 zł wykonanie 7 200,00 zł. Wydatki na dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych nauczycieli oraz koszty delegacji.                                                                                                                           W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące plan 203 054,66 zł wykonanie 155 933,26 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 156 498,61 zł wykonanie 128 984,31 zł  i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 40 271,44 zł wykonanie 23 191,64 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6 284,61 zł wykonanie 3 757,31 zł.  Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli za zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, odpis na ZFŚS, zakup pomocy. 

W rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych  wydatki bieżące plan i wykonanie 21 274,80 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 19 056,06 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 1 803,35 zł  oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 415,39 zł. Wydatki obejmują  wynagrodzenia dla nauczycieli za zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące  plan 32 533,00 zł wykonanie 31 851,46 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotyczą zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi realizacji zadania.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatki bieżące  plan 51 284,00 zł wykonanie  50 606,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 600,00 zł,  wykonanie 0,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 50 684,00 zł 

wykonanie  50 606,00 zł. Wydatki dotyczą odpisów na ZFŚS emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 37 800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 

19 281,32 zł, co stanowi 51,01 % wykonania planu. 

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące  plan 3 000,00 zł wykonanie 1 500,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 1 000,00 zł  i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2 000,00 zł wykonanie 500,00 zł. 

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące plan 34 800,00 zł wykonanie 17 781,32 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 500,00 zł wykonanie 1 330,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 32 500,00 zł wykonanie 16 222,84 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 800,00 zł wykonanie 228,48 zł.      

Wydatki w tym dziale zaplanowano i wykorzystano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii. Członkowie GKRPA dwukrotnie uczestniczyli w szkoleniach. Zapłacono za transport młodzieży na wypoczynek letni do Niechorza oraz na wycieczkę edukacyjną do Tenczyna. Młodzież uczestniczyła w projektach i warsztatach  profilaktycznych pn:  Brak nudy-brak uzależnień, Stop uzależnieniom! Razem wygrywamy zdrowie, Jutro jest…. Wtedy pochylisz się nad sobą, Odlot-dokąd, Ostatni przystanek. Dofinansowano zakup nagród-pucharów  dla uczestników, statuetki  na nagrody za uczestnictwo w konkursach oraz materiały dydaktyczne. Młodzież uczestniczyła w recitalu słowno-muzycznym pn. Wolności oddać nie umiem oraz w spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską na temat przestępczości wśród nieletnich oraz uzależnienia od alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Wypłacono diety dla członków GKRPA .W Szkole Podstawowej w Ostrówku zorganizowano warsztaty rzeźbiarskie z programem profilaktycznym. 

 Dział 852 – Pomoc społeczna
Wydatki bieżące w tym dziale plan 1 594 504,00 zł wykonano w wysokości 1 544 028,96 zł, co stanowi 96,83 % wykonania planu. W ramach zadań własnych wydatkowano 857 953,46 zł, a w ramach zadań zleconych 686 075,50 zł.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatki bieżące na plan 736 115,00 zł wykonanie       718 141,48 zł  w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 568 712,40 zł wykonanie 

554 546,29 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 165 884,70 zł

wykonanie  162 202,29 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 517,90 zł  wykonanie             1 392,90 zł. Są to wydatki związane z bieżącą działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku, gdzie przebywa 34 uczestników.  

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące plan 1 000,00 zł  w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 000,00 zł wykonania brak. 

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 10 360,00 zł wykonanie 10 025,51 zł.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące  z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 

45 570,00 zł wykonanie 39 430,31 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące plan 1 200,00 zł z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych  plan 1 200,00 zł wykonania brak.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 128 441,00 zł wykonanie 125 814,58 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej  wydatki bieżące  plan 409 578,00 zł wykonanie 393 303,48 zł  z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 381 761,00 zł wykonanie 369 690,93 zł  i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 21 810,76 zł wykonanie 17 642,58 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6 006,24 zł wykonanie 5 969,97 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące 

z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 900,00 zł wykonania brak.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące 

z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 97 080,00 zł wykonanie 96 339,16 zł.                 

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatki bieżące  plan 164 260,00 zł wykonanie 160 974,44 zł  z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  plan 154 300,00 zł  wykonanie  154 222,44 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych  plan 9 960,00 zł i wykonanie 6 752,00 zł.

Wydatki w tym dziale poniesiono  na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne, opłatę składek zdrowotnych, wypłatę zasiłków stałych, zasiłków celowych, zasiłków okresowych,  na utrzymanie ośrodka wsparcia, ośrodka pomocy społecznej, dożywianie uczniów, wydatki na  zatrudnienie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej tzw. prace społecznie użyteczne, zapłata za pobyt mieszkańców w DPS. 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w tym dziale plan 305 800,00 zł wykonano w kwocie 268 410,66 zł, co stanowi 87,77 % wykonania planu. 

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne  plan 217 900,00 zł wykonano w kwocie 198 277,66 zł,      z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 199 920,00 zł wykonanie 182 914,91 zł,  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 9 980,00 zł wykonanie 7 799,17 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 8 000,00 zł  wykonanie  7 563,58 zł. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne opiekuna świetlicy szkolnej w szkołach.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów  plan 87 900,00 zł wykonano w kwocie 70 133,00 zł, co stanowi 79,79 % wykonania planu z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 87 900,00 zł wykonanie 70 133,00 zł.

Środki te wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w tym dziale  plan 5 979 715,00 zł wykonano w wysokości 5 971 284,76 zł, co stanowi 99,86 % wykonania planu. 

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące  plan 3 825 881,00 zł wykonanie  3 822 924,52 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 34 747,57 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan                    35 666,61 zł wykonanie 32 800,92 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 755 466,82 zł wykonanie 3 755 376,03 zł. 

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące  plan 1 938 613,00 zł wykonanie 1 934 516,84 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 114 169,57 zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 14 743,56 zł wykonanie 12 207,69 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 809 699,87 zł wykonanie 1 808 139,58 zł. 

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  plan 415,00 zł wykonanie 367,62 zł. 

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatki bieżące  plan 200 287,00 zł wykonanie  199 350,19 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 16 857,49 zł wykonanie             15 925,78 zł , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 929,51 zł i wykonanie 1 924,41 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 

181 500,00 zł.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan i wykonanie 7 578,00zł. 

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6 941,00 zł i wykonanie 6 547,59 zł.

Wydatki w tym dziale poniesiono  na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń  rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne                 i rentowe z ubezpieczenia społecznego, utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej , wydatki na Kartę Dużej Rodziny, zatrudnienie asystenta rodziny oraz realizację programu ,,Dobry start”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale plan 1 106 290,00 zł wykonano w wysokości 997 193,94 zł, co stanowi 90,14 % wykonania planu, wydatki majątkowe plan  1 048 197,28 zł i wykonanie 1 048 197,28 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące  plan  299 590,00 zł wykonanie  284 591,42 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 56 063,00 zł wykonanie 56 043,56 zł,  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 242 527,00 zł wykonanie 227 993,06 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 000,00 zł  wykonanie 554,80 zł. Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków.  

  Wydatki majątkowe  na zadanie pn: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w m. Nietuszyna-Bolków Etap I miejscowość Bolków”  plan i wykonanie 946 107,28 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                           Wydatki majątkowe na zadanie pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w m. Skrzynno wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach” -opracowanie projektu plan i wykonanie 102 090,00 zł.                                                                                                                          

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wydatki bieżące  plan 574 000,00 zł  wykonanie 563 568,06 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 60 383,00 zł wykonanie 60 366,83 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 513 427,00 zł wykonanie 503 125,52 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 190,00 zł  wykonanie 75,71 zł. Wydatki związane z obsługą i wywozem odpadów komunalnych.   

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  wydatki bieżące, z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 200 000,00 zł wykonanie 129 627,66zł. Wydatki za zużycie energii elektrycznej, remont  i konserwację oświetlenia ulicznego. 

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 7 000,00 zł wykonanie 1 606,81 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 25 700,00 zł wykonanie 17 799,99 zł. Wydatki dotyczą aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Ostrówek.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w  tym dziale  plan 375 454,76 zł wykonanie 375 256,22 zł, co stanowi 

99,95 % wykonania planu.  

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące plan 230 454,76 zł  wykonanie  230 256,22 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 25 226,00 zł wykonanie 25 180,33 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 55 148,76 zł wykonanie 55 037,16 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 80,00 zł  wykonanie  38,73 zł. Wydatki na wynagrodzenie  i pochodne pracownika prowadzącego świetlicę wiejską w Wielgiem i na wyposażenie tej świetlicy, wyposażenie i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Nietuszyna, Wola Rudlicka i Niemierzyn w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, dotacje na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa dla GOK  plan i wykonanie 150 000,00 zł.  

W rozdziale 92116 Biblioteki wydatki bieżące, z  tego: dotacja na zadania bieżące  tj. dotacja podmiotowa  dla biblioteki  plan i wykonanie 145 000,00 zł.  

 Dział 926 – Kultura fizyczna
Wydatki bieżące w tym dziale na plan 66 730,00 zł zostały wykonane w wysokości 65 575,30 zł, co stanowi 98,27 % wykonania planu. 

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatki bieżące  plan 6 730,00 zł wykonanie 5 575,30 zł

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4 500,00 zł wykonanie 3 660,30 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2 230,00 zł wykonanie 1 915,00 zł. 

Wydatki na utrzymanie boisk sportowych. 

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  wydatki bieżące  plan 

60 000,00 zł  wykonanie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu z tego dotacje na zadania bieżące plan i wykonanie 60 000,00 zł. 

Jest to dotacja celowa dla Uczniowskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego

„OSTROWIA” w Ostrówku  plan i wykonanie 45 000,00 zł na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Ostrówek –Inicjatywa Społeczna plan i wykonanie 15 000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie współzawodnictwa sportowego i treningów dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada na :

wydatki bieżące                                                                     19 916 038,58 zł

z tego: na wydatki jednostek budżetowych                            12 809 968,11 zł

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   9 290 715,68 zł

 i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań           3 519 252,43 zł   

dotacje na zadania bieżące                                                           386 815,10 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      6 612 152,69 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

obsługa długu                                                                               107 102,68 zł

wydatki majątkowe                                                                 1 665 615,07 zł

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 1 665 615,07 zł

                                                                                          ………………………..

Razem:                                                                                    21 581 653,65 zł    

Ustalenie wyniku za 2019r.

dochody  wykonane                                                                 21 838 759,07 zł        

przychody ogółem                                                                      1 504 183,33 zł, w tym

 z zaciągniętych  kredytów                                                            500 000,00 zł                                                                     

wolne środki                                                                               1 004 183,33 zł      

                                                                                                 …………………..

Razem:                                                                                      23 342 942,40 zł

minus
wydatki wykonane                                                                    21 581 653,65 zł

rozchody z tytułu spłaty kredytów                                                 600 000,00 zł

                                                                                                   ………………..                                                                                                                                                                  Razem:                                                                                      22 181 653,65 zł

Wynik :                                                                                     + 1 161 288,75 zł     

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

Przedsięwzięcia określone w wieloletniej prognozie finansowej na 2019 rok zostały zaplanowane w kwocie 2 081 388,95 zł i wykonane w kwocie 2 081 388,95 zł  z tego: wydatki bieżące plan i wykonanie 496 567,20 zł i majątkowe plan i wykonanie  1 584 821,75 zł. 

Wydatki bieżące:

1.,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrówek” plan                i wykonanie 496 567,20 zł.  Celem poprawa warunków życia mieszkańców.                                                                                                        Wydatki majątkowe z tego:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe  plan i wykonanie 1 584 821,75 zł . Są to następujące przedsięwzięcia: 

1.,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami (przykanalikami) w m. Skrzynno wraz                    z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach” - projekt plan  i wykonanie 102 090,00 zł. Celem poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                   na obszarach wiejskich.

2.„ Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków-Nietuszyna od km 0+000 do km 1+798 Etap II od km 1+122 do km 1+798 wraz z przebudową do parametrów zjazdu publicznego istniejącego zjazdu na drogę krajową nr 45”  plan i wykonanie 523 624,47 zł.  Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy.    

3.,, Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w m. Nietuszyna-Bolków Etap I miejscowość Bolków”  plan i wykonanie 946 107,28 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Celem poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich.                                                                                                                   

4.,, Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Okalew od drogi krajowej nr 45 do byłej bazy SKR w Okalewie” plan i wykonanie  13 000,00 zł. Celem poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy.                                                                                                                      
W  2019 roku Gmina Ostrówek nie zawierała umów o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń.                                                                                                  

XXIV.INFORMACJA O STANIE MIENIA
	GMINY OSTRÓWEK  ZA 2019 ROK

	
	
	
	
	
	

	1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU 

	    TERYTORIALNEGO  PRAW WŁASNOŚCI 

	 

	Lp. 
	Określenie środka trwałego
	Wartość

	 BUDYNKI

	1
	Budynek administracyjny z kotłownią
	442 807,01

	2
	Pawilon Namysłów
	662 811,25

	3
	Garaż ŚDS
	16 765,00

	4
	Ośrodek Zdrowia  
	1 048 503,16

	5
	Strażnica OSP Janów
	24 040,12

	6
	Budynek Przedszkola
	304 743,00

	7
	Budynek Gimnazjum
	4 142 652,14

	8
	Sala Gimnastyczna
	1 901 262,75

	9
	Szkoła Podstawowa w Skrzynnie
	608 325,51

	10
	Szkoła Podstawowa  w Okalewie
	157 836,00

	11
	Szkoła Podstawowa w Janowie
	658 605,00

	12
	Szkoła Podstawowa w Wielgiem
	740 590,00

	13
	Budynek gospodarczy w Skrzynnie -1
	1 793,00

	14
	Budynek gospodarczy w Skrzynnie-2
	1 793,00

	15
	Budynek gospodarczy w Wielgiem
	5 493,00

	16
	Budynek gospodarczy w Janowie
	4 120,00

	17
	Budynek gospodarczy w Janowie
	1 373,00

	18
	Wiata magazynowa w Okalewie
	3 904,00

	19
	Budynek socjalny GOSiR
	7 050,00

	20
	Szopogaraże 
	33 387,00

	21
	Budynek hydroforni w Wielgiem
	448 963,00

	22
	Budynek hydroforni w Ostrówku
	231 974,91

	23
	Klub Milejów
	55 368,00

	RAZEM: 
	11 504 159,85

	 BUDOWLE

	1
	Arboretum w Ostrówku
	1 602 640,69

	2
	Płyta boiska w Ostrówku
	52 054,00

	3
	Boisko wielofunkcyjne w Skrzynnie
	579 891,60

	4
	Boisko wielofunkcyjne w Ostrówku
	709 499,28

	5
	Utwardzony plac ŚDS
	57 082,00

	6
	Parkan UG
	2 419,00

	7
	Ogrodzenie Ośrodka Zdrowia
	7 944,00

	8
	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Janowie
	5 108,00

	9
	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Skrzynnie
	13 358,13

	10
	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Ostrówku
	6 929,60

	11
	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy
	184 500,15

	12
	Oświetlenie uliczne domków jednorodzinnych
	5 800,00

	13
	Odcinek linii kablowo-napowietrznej w m.Rudlice
	28 231,10

	14
	Kanalizacja sanitarna
	5 066 184,04

	15
	Przydomowa oczyszczalnia w m.Rudlice
	11 489,28

	16
	Kanalizacja sanitarna-przydomowe oczyszczalnie biologiczne: Dębiec, Dymek, Kopiec, Kuźnica, Piskornik, Skrzynno i Wielgie
	1 924 879,46

	17
	Kanalizacja sanitarna-przydomowe oczyszczalnie biologiczne: Skrzynno, Oleśnica, Wola Rudlicka, Ostrówek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice, Milejów, Jackowskie, Kuźnica, Janów, Wielgie
	743 323,72

	18
	Kanalizacja sanitarna Nietuszyna-Bolków Etap I m. Bolków
	895 489,01

	19
	Sieć wodociągowa Dymek
	529 122,00

	20
	Sieć wodociągowa Nietuszyna
	373 642,61

	21
	Sieć wodociągowa Ostrówek
	113 305,00

	22
	Sieć wodociągowa Dębiec
	94 449,91

	23
	Sieć wodociągowa Niemierzyn
	116 817,00

	24
	Sieć wodociągowa  Wola Rudlicka
	155 549,00

	25
	Sieć wodociągowa Janów
	361 691,00

	26
	Sieć wodociągowa  Bolków
	50 350,00

	27
	Sieć wodociągowa Skrzynno
	217 073,00

	28
	Sieć wodociągowa  Okalew
	206 634,00

	29
	Sieć wodociągowa Ostrówek
	462 520,84

	30
	Sieć wodociągowa Wielgie
	377 895,00

	31
	Sieć wodociągowa Rudlice Jackowskie
	187 549,02

	32
	Droga Janów
	1 017 943,00

	33
	Droga Plichów
	64 599,13

	34
	Droga Wielgie
	342 886,75

	35
	Droga Nietuszyna k/Kaplicy
	61 391,13

	36
	Droga Milejów
	1 237 999,50

	37
	Drogi Osiedle Kasztanowe
	747 114,00

	38
	Droga Skrzynno-Karpaty
	481 872,48

	39
	Droga Niemierzyn-Ługi
	159 978,07

	40
	Droga Gwizdałki-Okalew
	434 134,88

	41
	Droga Niemierzyn-Gromadki
	128 162,52

	42
	Droga Oleśnica
	501 362,04

	43
	Droga Milejów kol.Milejów
	146 396,47

	44
	Droga Wola Rudlicka
	280 089,26

	45
	Droga  Dębiec
	418 677,64

	46
	Droga Nietuszyna
	43 718,77

	47
	Droga Wielgie-Kuznica
	655 296,20

	48
	Droga Dymek-Gaik
	174 604,52

	49
	Droga Wielgie
	219 475,47

	50
	Droga Skrzynno-kol.Francuska
	171 881,60

	51
	Droga Rudlice-Bolków
	770 260,67

	52
	Droga Ostrówek nr 117404E
	718 086,85

	53
	Droga Janów kol.Raczyńskie
	456 034,19

	54
	Odnowa  wsi Ostrówek
	854 110,53

	55
	Droga wewnętrzna Bolków-Nietuszyna
	1 077 187,95

	56
	Droga wewnętrzna Niemierzyn-Kresy 
	408 197,55

	57
	Boisko do piłki siatkowej w Okalewie
	94 573,68

	58
	Droga wewnętrzna Skrzynno-kol.Błota
	276 083,51

	59
	Droga wewnętrzna Dymek
	163 863,17

	60
	Droga Janów 0,995 km
	324 739,05

	61
	Droga wewnętrzna osiedlowa w m.Ostrówek
	418 305,43

	62
	Droga wewnętrzna Okalew-Podbór
	804 605,29

	RAZEM:
	28 797 052,74

	MASZYNY I URZĄDZENIA

	1
	Komputer PSION
	8 108,00

	2
	Sieć komputerowa
	13 262,66

	3
	Serwer typ C 2 szt.x5 528,85
	11 057,70

	4
	Serwer typ D
	4 940,91

	5
	Urządzenie do backupu typ B 2 szt.x4 774,25
	9 548,50

	6
	Firewall 2 szt.x 10 475,09
	20 950,18

	7
	Przełącznik dostępowy 2 szt.x 7 059,91
	14 119,82

	RAZEM:
	81 987,77

	KOTŁY, MASZYNY I URZĄDZENIA

	1
	Ładowacz-spycharka
	16 297,00

	2
	Rozsiewacz
	5 000,00

	3
	Kocioł co ŚDS
	10 000,00

	4
	Kocioł olejowy
	164 362,91

	5
	Kotły na biomasę-2 szt.
	60 541,43

	6
	Kocioł co Wielgie
	2 241,00

	7
	Kocioł co SP Janów
	33 253,00

	8
	Kocioł co SP Okalew
	39 761,50

	9
	Centrala telefoniczna
	7 588,40

	10
	Motopompa NIAGARA- 2 szt.x4 400,00
	8 800,00

	11
	Szafa z falownikiem
	12 900,00

	12
	Kocioł c.o.SP Skrzynno
	35 369,50

	13
	Kosiarka  bijakowa
	22 140,00

	14
	System selektywnego alarmowania OSP Janów
	7 637,82

	15
	System selektywnego alarmowania OSP Skrzynno
	7 650,12

	RAZEM:
	433 542,68

	 ŚRODKI TRANSPORTU

	1
	Samochód Strażacki OSP Nietuszyna
	49 111,00

	2
	Samochód Strażacki OSP Skrzynno
	103 460,00

	3
	Samochód Strażacki OSP Skrzynno
	53 275,61

	4
	Samochód Strażacki OSP Janów
	54 000,00

	5
	Samochód Strażacki OSP Wola Rudlicka
	56 334,45

	6
	Samochód Strażacki OSP Ostrówek
	1,00

	7
	Samochód Strażacki OSP Ostrówek
	87 500,00

	8
	Samochód Strażacki OSP Okalew 
	99 998,99

	9
	Samochód Strażacki OSP Niemierzyn
	132 710,00

	10
	Pług do odśnieżania
	6 771,26

	11
	Autobus szkolny
	1 683 600,00

	12
	Beczka asenizacyjna
	8 000,00

	13
	Ciągnik
	39 500,00

	14
	Ciągnik ZETOR
	32 471,00

	15
	Ciągnik URSUS
	25 500,00

	16
	Ciągnik Zetor Proxima 100
	153 300,00

	17
	Wóz asenizacyjny PN-50
	30 099,99

	18
	Przyczepy-4 szt.x6 084,00
	24 336,00

	19
	Kosiarka samojezdna-traktor
	14 000,00

	RAZEM: 
	2 653 969,30

	NARZĘDZIA-PRZYRZĄDY –WYPOSAŻENIE 

	1
	Kopiarka  
	3 529,00

	2
	Autoklaw+zgrzewarka
	11 850,00

	3
	Bramki na boisko
	9 748,55

	4
	Bramki na boisko
	4 752,72

	5
	Bramki na boisko
	4 436,15

	6
	Deszczownia
	6 494,33

	7
	Wyposażenie placu zabaw w SP Janów
	25 220,01

	8
	Wyposażenie placu zabaw w SP Okalew
	25 109,99

	9
	Plac sport.-rekreac.siłownia Wielgie
	20 000,00

	10
	Przepływomierz ścieków
	7 950,00

	11
	Bramki na boisko
	5 491,95

	12
	Rozpieracz kolumnowy
	10 490,00

	13
	Pilarka do drewna
	3 510,00

	14
	System do transmisji obrad Rady Gminy
	22 969,70

	RAZEM:
	 
	 
	 
	161 552,40

	OGÓŁEM:  
	43 632 264,74

	
	
	
	
	
	

	
	GRUNTY
	

	L.p.
	Położenie
	Nr działki
	Powierzchnia
	Wartość działki
	Przeznaczenie użytkowania

	1
	Kolonia Milejów
	117/7
	0,0015
	4,01
	    Pod poszerzenie drogi

	2
	Kolonia Milejów
	117/8
	0,0585
	156,30
	Świetlica

	3
	Okalew
	975/2
	1,6695
	1 398,37
	Żwirownia gminna

	4
	Okalew
	1051/1
	0,6000
	274,83
	Boisko

	5
	Okalew
	1051/2
	0,1100
	50,38
	Boisko

	6
	Okalew
	1267
	2,0300
	561,48
	Grunty szkolne

	7
	Okalew
	1108/4
	0,1200
	20 000,00
	Teren zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej

	8
	Ostrówek
	939/1
	0,0487
	22,90
	Droga gminna 

	9
	Ostrówek
	1016
	0,1031
	960,00
	Lipa-działka budowlana

	10
	Ostrówek
	437/6
	0,2000
	117,33
	Baza sprzętu

	11
	Ostrówek
	437/12
	3,0400
	1 783,48
	Ośrodek sportu

	12
	Ostrówek
	437/13
	1,1400
	668,81
	Ośrodek sportu

	13
	Ostrówek
	481/1
	0,3400
	389,33
	ŚDS barak i  parking

	14
	Ostrówek
	445
	0,9000
	1 030,59
	Grunty szkolne

	15
	Ostrówek
	446
	1,5000
	1 717,65
	Grunty szkolne

	16
	Ostrówek
	447
	0,4600
	526,75
	Grunty szkolne

	17
	Ostrówek
	443/3
	0,1474
	33 472,94
	Grunty szkolne-boisko 

	18
	Ostrówek
	578/4
	0,2367
	9 468,00
	Działki budowlane

	19
	Ostrówek
	579/5
	0,0899
	3 596,00
	Działki budowlane

	20
	Ostrówek
	581/5
	0,3850
	15 400,00
	Działki budowlane

	21
	Ostrówek
	583/17
	0,2478
	9 912,00
	Droga

	22
	Ostrówek
	408/1
	0,0900
	52,47
	Hydrofornia

	23
	Ostrówek
	409/1
	0,1300
	75,79
	Hydrofornia

	24
	Ostrówek
	594/2
	0,1650
	142,40
	Budynek UG

	25
	Ostrówek
	620/10
	0,1236
	1 670,00
	Grunty po kółku rolniczym

	26
	Ostrówek
	949/1
	0,1200
	2 160,00
	Działka rolna  

	27
	Ostrówek
	580
	0,9500
	4 750,00
	Doły pożwirowe

	28
	Ostrówek
	620/3
	0,0700
	1 500,00
	Działka pod Zlewnią Mleka 

	29
	Ostrówek
	1023/2
	0,0034
	23,95
	Droga

	30
	Ostrówek
	1024/2
	0,0410
	288,84
	Droga

	31
	Ostrówek
	1025/1
	0,0154
	108,49
	Droga

	32
	Ostrówek
	595
	0,0900
	3 510,00
	Działka pomnik poległych

	33
	Skrzynno
	327
	0,0853
	119,30
	Działki budowlane

	34
	Skrzynno
	328
	0,0830
	116,08
	Działki budowlane

	35
	Skrzynno
	329
	0,0827
	115,66
	Działki budowlane

	36
	Skrzynno
	330
	0,0825
	115,38
	Działki budowlane

	37
	Skrzynno
	331
	0,0822
	114,96
	Działki budowlane

	38
	Skrzynno
	332
	0,0819
	114,54
	Działki budowlane

	39
	Skrzynno
	333
	0,0815
	113,99
	Działki budowlane

	40
	Skrzynno
	334
	0,0813
	113,71
	Działki budowlane

	41
	Skrzynno
	335
	0,0811
	113,43
	Działki budowlane

	42
	Skrzynno
	336
	0,0817
	114,27
	Działki budowlane

	43
	Skrzynno
	337
	0,0814
	113,85
	Działki budowlane

	44
	Skrzynno
	338
	0,0811
	113,42
	Działki budowlane

	45
	Skrzynno
	339
	0,0808
	113,01
	Działki budowlane

	46
	Skrzynno
	340
	0,0805
	112,59
	Działki budowlane

	47
	Skrzynno
	341
	0,0779
	108,95
	Działki budowlane

	48
	Skrzynno
	138
	1,7000
	3 417,74
	Grunty szkolne

	49
	Skrzynno
	1299/8
	0,2106
	10 000,00
	Droga dojazdowa do działek budowlanych

	50
	Wielgie 
	656/16
	0,0300
	6 600,00
	Droga gminna

	51
	Wielgie
	656/22
	0,1701
	4 252,50
	Droga

	52
	Wielgie
	656/23
	0,0581
	877,31
	Droga

	53
	Wielgie
	656/26
	0,0391
	452,95
	Droga

	54
	Wielgie
	656/7
	0,5000
	1 106,93
	Staw

	55
	Wielgie
	914/1
	0,3200
	1 134,80
	Hydrofornia

	56
	Wielgie
	807/1
	0,1100
	361,09
	Działka budowlana

	57
	Wielgie
	634/4
	1,3285
	3 603,00
	Grunty szkolne

	58
	Wola Rudlicka
	2
	1,8042
	1 939,11
	Grunty szkolne

	59
	Niemierzyn
	222
	0,5300
	660,34
	Grunty w dzierżawie 

	60
	Rudlice Jackowskie
	107
	1,0800
	4 860,00
	Grunty pod oczyszczalnią

	61
	Rudlice Jackowskie
	106/5
	0,9761
	4 393,00
	Grunty pod oczyszczalnią

	62
	Piskornik
	81
	0,8120
	5 777,00
	Odłogi

	63
	Nietuszyna
	395
	0,0800
	157,00
	Odłogi

	64
	Rudlice Jackowskie
	348/3
	0,3000
	630,00
	Zalesione w 1999r.

	65
	Nietuszyna
	420
	0,1800
	310,00
	Grunty w dzierżawie

	66
	Rudlice Jackowskie
	163/1
	0,0923
	254,87
	Działka budowlana

	67
	Rudlice Jackowskie
	163/2
	0,1099
	303,46
	Działka budowlana

	68
	Rudlice Jackowskie
	163/3
	0,1346
	371,67
	Działka budowlana

	69
	Górne
	9
	0,5100
	19 890,00
	Droga gminna

	70
	Górne
	38
	0,5400
	21 060,00
	Droga gminna

	71
	Dębiec
	18
	0,4800
	18 720,00
	Droga gminna

	72
	Dębiec
	50
	0,1500
	5 850,00
	Droga gminna

	73
	Kolonia Raczy ńskie
	2
	0,4800
	18 720,00
	Droga gminna

	74
	Kolonia Raczy ńskie
	39
	0,5000
	19 500,00
	Droga gminna

	75
	Kopiec
	28
	0,4630
	18 057,00
	Droga gminna

	76
	Kopiec
	45
	0,8840
	34 476,00
	Droga gminna

	77
	Ugoda Niemierzyńska
	50
	0,0100
	390,00
	Droga gminna

	78
	Ugoda Niemierzyńska
	58
	1,2700
	49 530,00
	Droga gminna

	79
	Ugoda Niemierzyńska
	59
	0,1100
	4 290,00
	Droga gminna

	80
	Ugoda Niemierzyńska
	60
	0,6300
	24 570,00
	Droga gminna

	81
	Ugoda Niemierzyńska
	109
	0,6000
	23 400,00
	Droga gminna

	82
	Ugoda Niemierzyńska
	183
	0,5800
	22 620,00
	Droga gminna

	83
	Ugoda Niemierzyńska
	236
	0,5100
	19 890,00
	Droga gminna

	84
	Ugoda Niemierzyńska
	251
	0,1600
	6 240,00
	Droga gminna

	85
	Ugoda Niemierzyńska
	348
	0,2300
	8 970,00
	Droga gminna

	86
	Ugoda Niemierzyńska
	392
	0,3200
	12 480,00
	Droga gminna

	87
	Ugoda Niemierzyńska
	394
	0,3900
	15 210,00
	Droga gminna

	88
	Ugoda Niemierzyńska
	418
	1,2900
	50 310,00
	Droga gminna

	89
	Ugoda Niemierzyńska
	446
	0,2500
	9 750,00
	Droga gminna

	90
	Ugoda Niemierzyńska
	502
	0,0400
	1 560,00
	Droga gminna

	91
	Kolonia Marynka
	6
	0,0800
	3 120,00
	Droga gminna

	92
	Kolonia Marynka
	30
	0,4400
	17 160,00
	Droga gminna

	93
	Kolonia Marynka
	91
	0,2300
	8 970,00
	Droga gminna

	94
	Kolonia Marynka
	92
	0,6300
	24 570,00
	Droga gminna

	95
	Kolonia Marynka
	164
	0,7700
	30 030,00
	Droga gminna

	96
	Kolonia Marynka
	184
	0,2800
	10 920,00
	Droga gminna

	97
	Koźlin
	13
	0,6400
	24 960,00
	Droga gminna

	98
	Koźlin
	16
	0,0900
	3 510,00
	Droga gminna

	99
	Koźlin
	29/2
	0,7284
	28 407,60
	Droga gminna

	100
	Koźlin
	30/2
	0,0618
	1 739,32
	Droga gminna

	101
	Koźlin
	33/2
	0,1695
	6 610,50
	Droga gminna

	102
	Bolków
	245
	0,4800
	18 720,00
	Droga gminna

	103
	Bolków
	246
	0,0300
	1 170,00
	Droga gminna

	104
	Bolków
	247
	0,3900
	15 210,00
	Droga gminna

	105
	Bolków
	248
	0,7500
	29 250,00
	Droga gminna

	106
	Bolków
	249
	0,9000
	35 100,00
	Droga gminna

	107
	Bolków
	250
	0,1600
	6 240,00
	Droga gminna

	108
	Bolków
	251
	1,1000
	42 900,00
	Droga gminna

	109
	Bolków
	252
	1,0000
	39 000,00
	Droga gminna

	110
	Bolków
	253
	0,7300
	28 470,00
	Droga gminna

	111
	Bolków
	254
	0,0900
	3 510,00
	Droga gminna

	112
	Bolków
	255
	0,8000
	31 200,00
	Droga gminna

	113
	Janów
	24
	0,4580
	17 862,00
	Droga gminna

	114
	Janów
	64/2
	0,4206
	17 191,00
	Droga gminna

	115
	Janów
	464
	0,1853
	7 574,00
	Droga gminna

	116
	Janów
	75/1
	0,0079
	308,00
	Droga gminna

	117
	Janów
	75/2
	0,0017
	66,00
	Droga gminna

	118
	Janów
	75/3
	0,0051
	199,00
	Droga gminna

	119
	Janów
	75/4
	1,0736
	41 870,00
	Droga gminna

	120
	Janów
	75/5
	0,2967
	11 571,00
	Droga gminna

	121
	Janów
	153/1
	0,0015
	59,00
	Droga gminna

	122
	Janów
	153/2
	0,3445
	13 436,00
	Droga gminna

	123
	Janów
	326
	0,7480
	29 172,00
	Droga gminna

	124
	Nietuszyna
	26
	0,2200
	8 580,00
	Droga gminna

	125
	Nietuszyna
	47
	0,4200
	16 380,00
	Droga gminna

	126
	Nietuszyna
	48
	1,2600
	49 140,00
	Droga gminna

	127
	Nietuszyna
	53
	0,1600
	6 240,00
	Droga gminna

	128
	Nietuszyna
	83
	0,8000
	31 200,00
	Droga gminna

	129
	Nietuszyna
	114
	1,1300
	44 070,00
	Droga gminna

	130
	Nietuszyna
	141
	0,3400
	13 260,00
	Droga gminna

	131
	Nietuszyna
	175
	0,3000
	11 700,00
	Droga gminna

	132
	Nietuszyna
	227
	0,3100
	12 090,00
	Droga gminna

	133
	Nietuszyna
	268
	0,3600
	14 040,00
	Droga gminna

	134
	Nietuszyna
	290
	0,4000
	15 600,00
	Droga gminna

	135
	Nietuszyna
	317
	1,1500
	44 850,00
	Droga gminna

	136
	Nietuszyna
	335
	0,2400
	9 360,00
	Droga gminna

	137
	Nietuszyna
	347
	0,6200
	24 180,00
	Droga gminna

	138
	Nietuszyna
	348/1
	0,0900
	3 510,00
	Droga gminna

	139
	Nietuszyna
	370
	0,1400
	5 460,00
	Droga gminna

	140
	Nietuszyna
	372
	0,3000
	11 700,00
	Droga gminna

	141
	Nietuszyna
	383
	0,1500
	5 850,00
	Droga gminna

	142
	Nietuszyna
	394
	0,6600
	25 740,00
	Droga gminna

	143
	Nietuszyna
	418
	0,0600
	2 340,00
	Droga gminna

	144
	Nietuszyna
	446
	0,4400
	17 160,00
	Droga gminna

	145
	Nietuszyna
	478
	0,0600
	2 340,00
	Droga gminna

	146
	Nietuszyna
	508
	0,4700
	18 330,00
	Droga gminna

	147
	Nietuszyna
	512
	0,0400
	1 560,00
	Droga gminna

	148
	Nietuszyna
	514/2
	0,9380
	36 582,00
	Droga gminna

	149
	Nietuszyna
	524
	0,2400
	9 360,00
	Droga gminna

	150
	Nietuszyna
	535
	0,2200
	8 580,00
	Droga gminna

	151
	Nietuszyna
	539
	0,1400
	5 460,00
	Droga gminna

	152
	Nietuszyna
	555
	0,0800
	3 120,00
	Droga gminna

	153
	Nietuszyna
	559
	1,5000
	58 500,00
	Droga gminna

	154
	Nietuszyna
	560
	0,0800
	3 120,00
	Droga gminna

	155
	Nietuszyna
	575
	0,2100
	8 190,00
	Droga gminna

	156
	Nietuszyna
	584
	0,4600
	17 940,00
	Droga gminna

	157
	Nietuszyna
	622
	0,6000
	23 400,00
	Droga gminna

	158
	Nietuszyna
	629
	0,2000
	7 800,00
	Droga gminna

	159
	Nietuszyna
	654
	0,2200
	8 580,00
	Droga gminna

	160
	Nietuszyna
	655
	0,6700
	26 130,00
	Droga gminna

	161
	Nietuszyna
	664
	0,2500
	9 750,00
	Droga gminna

	162
	Nietuszyna
	665
	0,1800
	7 020,00
	Droga gminna

	163
	Nietuszyna
	710
	0,1600
	6 240,00
	Droga gminna

	164
	Nietuszyna
	711
	0,2400
	9 360,00
	Droga gminna

	165
	Nietuszyna
	728
	0,0600
	2 340,00
	Droga gminna

	166
	Nietuszyna
	457/3
	0,0032
	480,00
	Działka budowlana

	167
	Nietuszyna
	457/4
	0,0168
	2 520,00
	Działka budowlana

	168
	Skrzynno
	1
	0,2100
	8 190,00
	Droga gminna

	169
	Skrzynno
	2
	0,0200
	780,00
	Droga gminna

	170
	Skrzynno
	33
	0,8000
	31 200,00
	Droga gminna

	171
	Skrzynno
	44
	0,0300
	1 170,00
	Droga gminna

	172
	Skrzynno
	67
	1,9200
	74 880,00
	Droga gminna

	173
	Skrzynno
	68
	0,2100
	8 190,00
	Droga gminna

	174
	Skrzynno
	143
	0,5900
	23 010,00
	Droga gminna

	175
	Skrzynno
	197
	0,1300
	5 070,00
	Droga gminna

	176
	Skrzynno
	226
	0,4900
	19 110,00
	Droga gminna

	177
	Skrzynno
	227
	1,4800
	57 720,00
	Droga gminna

	178
	Skrzynno
	245
	0,2000
	7 800,00
	Droga gminna

	179
	Skrzynno
	258
	0,1700
	6 630,00
	Droga gminna

	180
	Skrzynno
	285
	0,9500
	37 050,00
	Droga gminna

	181
	Skrzynno
	303
	0,2500
	9 750,00
	Droga gminna

	182
	Skrzynno
	325
	0,3200
	12 480,00
	Droga gminna

	183
	Skrzynno
	326
	0,2700
	10 530,00
	Droga gminna

	184
	Skrzynno
	354
	0,1200
	4 680,00
	Droga gminna

	185
	Skrzynno
	489
	0,1000
	3 900,00
	Droga gminna

	186
	Skrzynno
	490
	0,3500
	13 650,00
	Droga gminna

	187
	Skrzynno
	495
	0,1600
	6 240,00
	Droga gminna

	188
	Skrzynno
	547
	0,0200
	780,00
	Droga gminna

	189
	Skrzynno
	548
	0,2000
	7 800,00
	Droga gminna

	190
	Skrzynno
	571
	0,1000
	3 900,00
	Droga gminna

	191
	Skrzynno
	588
	0,4200
	16 380,00
	Droga gminna

	192
	Skrzynno
	655
	0,3900
	15 210,00
	Droga gminna

	193
	Skrzynno
	663
	0,4000
	15 600,00
	Droga gminna

	194
	Skrzynno
	673
	0,2600
	10 140,00
	Droga gminna

	195
	Skrzynno
	703
	0,0900
	3 510,00
	Droga gminna

	196
	Skrzynno
	704
	0,1100
	4 290,00
	Droga gminna

	197
	Skrzynno
	717
	0,0600
	2 340,00
	Droga gminna

	198
	Skrzynno
	731
	0,1600
	6 240,00
	Droga gminna

	199
	Skrzynno
	759
	0,3400
	13 260,00
	Droga gminna

	200
	Skrzynno
	766
	0,2000
	7 800,00
	Droga gminna

	201
	Skrzynno
	787
	0,2700
	10 530,00
	Droga gminna

	202
	Skrzynno
	804
	0,0600
	2 340,00
	Droga gminna

	203
	Skrzynno
	805
	0,0300
	1 170,00
	Droga gminna

	204
	Skrzynno
	806
	0,0700
	2 730,00
	Droga gminna

	205
	Skrzynno
	812
	0,3100
	12 090,00
	Droga gminna

	206
	Skrzynno
	814
	0,2200
	8 580,00
	Droga gminna

	207
	Skrzynno
	886
	0,0300
	1 170,00
	Droga gminna

	208
	Skrzynno
	888
	0,7900
	30 810,00
	Droga gminna

	209
	Skrzynno
	915
	0,1400
	5 460,00
	Droga gminna

	210
	Skrzynno
	937
	0,6000
	23 400,00
	Droga gminna

	211
	Skrzynno
	940
	0,3600
	14 040,00
	Droga gminna

	212
	Skrzynno
	941
	0,5900
	23 010,00
	Droga gminna

	213
	Skrzynno
	942
	1,0600
	41 340,00
	Droga gminna

	214
	Skrzynno
	1041
	0,3800
	14 820,00
	Droga gminna

	215
	Skrzynno
	1042
	0,7600
	29 640,00
	Droga gminna

	216
	Skrzynno
	1049
	0,3100
	12 090,00
	Droga gminna

	217
	Skrzynno
	1126
	0,4100
	15 990,00
	Droga gminna

	218
	Skrzynno
	1163
	0,0800
	3 120,00
	Droga gminna

	219
	Skrzynno
	1164
	0,1000
	3 900,00
	Droga gminna

	220
	Skrzynno
	1165
	0,0100
	390,00
	Droga gminna

	221
	Skrzynno
	1204
	0,0300
	1 170,00
	Droga gminna

	222
	Skrzynno
	1280
	0,4800
	18 720,00
	Droga gminna

	223
	Skrzynno
	1310
	0,0200
	780,00
	Droga gminna

	224
	Skrzynno
	1311
	0,6800
	26 520,00
	Droga gminna

	225
	Skrzynno
	1312
	0,1900
	7 410,00
	Droga gminna

	226
	Skrzynno
	1332
	0,0200
	780,00
	Droga gminna

	227
	Skrzynno
	1343
	1,1200
	43 680,00
	Droga gminna

	228
	Skrzynno
	1376
	1,1700
	45 630,00
	Droga gminna

	229
	Skrzynno
	1403
	0,2700
	10 530,00
	Droga gminna

	230
	Skrzynno
	1441
	0,0200
	780,00
	Droga gminna

	231
	Skrzynno
	1452
	0,0200
	780,00
	Droga gminna

	232
	Skrzynno
	1472
	0,1700
	6 630,00
	Droga gminna

	233
	Skrzynno
	1473
	0,0100
	390,00
	Droga gminna

	234
	Skrzynno
	1494
	0,1300
	5 070,00
	Droga gminna

	235
	Skrzynno
	1522
	0,1100
	4 290,00
	Droga gminna

	236
	Skrzynno
	1565
	0,2600
	10 140,00
	Droga gminna

	237
	Skrzynno
	1576
	0,1100
	4 290,00
	Droga gminna

	238
	Skrzynno
	1577
	0,0001
	4,00
	Droga gminna

	239
	Skrzynno
	1578
	0,6000
	23 400,00
	Droga gminna

	240
	Skrzynno
	1628
	0,0001
	4,00
	Droga gminna

	241
	Skrzynno
	1629
	0,2000
	7 800,00
	Droga gminna

	242
	Skrzynno
	1673
	0,1200
	4 680,00
	Droga gminna

	243
	Skrzynno
	1691
	0,3100
	12 090,00
	Droga gminna

	244
	Skrzynno
	1692
	0,5900
	23 010,00
	Droga gminna

	245
	Skrzynno
	1728
	0,0600
	2 340,00
	Droga gminna

	246
	Skrzynno
	1751
	0,1500
	5 850,00
	Droga gminna

	247
	Skrzynno
	1787
	0,0200
	780,00
	Droga gminna

	248
	Skrzynno
	1812
	0,2900
	11 310,00
	Droga gminna

	249
	Skrzynno
	1876
	0,7700
	30 030,00
	Droga gminna

	250
	Skrzynno
	1877
	1,7000
	66 300,00
	Droga gminna

	251
	Skrzynno
	1901
	1,0600
	41 340,00
	Droga gminna

	252
	Skrzynno
	1902
	0,1500
	5 850,00
	Droga gminna

	253
	Skrzynno
	1913
	0,0600
	2 340,00
	Droga gminna

	254
	Skrzynno
	1957
	0,4700
	18 330,00
	Droga gminna

	255
	Skrzynno
	1994
	1,7500
	68 250,00
	Droga gminna

	256
	Skrzynno
	2008
	0,2300
	8 970,00
	Droga gminna

	257
	Skrzynno
	2042
	0,1500
	5 850,00
	Droga gminna

	258
	Skrzynno
	2064
	0,2700
	10 530,00
	Droga gminna

	259
	Skrzynno
	2098
	0,1700
	6 630,00
	Droga gminna

	260
	Skrzynno
	2113
	0,2000
	7 800,00
	Droga gminna

	261
	Skrzynno
	2167
	0,3900
	15 210,00
	Droga gminna

	262
	Skrzynno
	2205
	0,3900
	15 210,00
	Droga gminna

	263
	Skrzynno
	2231
	0,3900
	15 210,00
	Droga gminna

	264
	Skrzynno
	2306
	0,0400
	1 560,00
	Droga gminna

	265
	Skrzynno
	3/1
	0,0856
	1 000,00
	Droga dojazdowa do pól

	266
	Dębiec Folwark
	32
	1,0800
	42 120,00
	Droga gminna

	267
	Dębiec Folwark
	63
	0,1000
	3 900,00
	Droga gminna

	268
	Kuźnica
	5
	0,2900
	11 310,00
	Droga gminna

	269
	Kuźnica
	17
	0,1500
	5 850,00
	Droga gminna

	270
	Kuźnica
	18
	0,5500
	21 450,00
	Droga gminna

	271
	Kuźnica
	20
	0,1300
	5 070,00
	Droga gminna

	272
	Kuźnica
	25
	0,1800
	7 020,00
	Droga gminna

	273
	Kuźnica
	26
	0,2300
	8 970,00
	Droga gminna

	274
	Kuźnica
	38
	0,1600
	6 240,00
	Droga gminna

	275
	Kuźnica
	39
	0,1100
	4 290,00
	Droga gminna

	276
	Kuźnica
	46
	0,2300
	8 970,00
	Droga gminna

	277
	Kuźnica
	54
	0,6900
	26 910,00
	Droga gminna

	278
	Kuźnica
	55
	0,3300
	12 870,00
	Droga gminna

	279
	Kuźnica
	79
	0,2300
	8 970,00
	Droga gminna

	280
	Kuźnica
	92
	0,1200
	4 680,00
	Droga gminna

	281
	Kuźnica
	97
	0,2300
	8 970,00
	Droga gminna

	282
	Kuźnica
	123
	0,0500
	1 950,00
	Droga gminna

	283
	Kuźnica
	124
	0,3300
	12 870,00
	Droga gminna

	284
	Kuźnica
	125
	0,0600
	2 340,00
	Droga gminna

	285
	Kuźnica
	126
	0,3000
	11 700,00
	Droga gminna

	286
	Kuźnica
	163
	0,1700
	6 630,00
	Droga gminna

	287
	Kuźnica
	166
	0,0700
	2 730,00
	Droga gminna

	288
	Kuźnica
	167
	0,1600
	6 240,00
	Droga gminna

	289
	Kuźnica
	168
	0,2700
	10 530,00
	Droga gminna

	290
	Kuźnica
	169
	0,1500
	5 850,00
	Droga gminna

	291
	Kuźnica
	170/4
	0,1700
	6 630,00
	Droga gminna

	292
	Kuźnica
	170/5
	0,1300
	5 070,00
	Droga gminna

	293
	Oleśnica
	23
	0,1100
	4 290,00
	Droga gminna

	294
	Oleśnica
	36
	0,1520
	5 928,00
	Droga gminna

	295
	Oleśnica
	69/2
	0,5511
	21 493,00
	Droga gminna

	296
	Oleśnica
	110
	0,2400
	9 360,00
	Droga gminna

	297
	Oleśnica
	113
	0,1140
	4 446,00
	Droga gminna

	298
	Oleśnica
	155
	1,2090
	47 151,00
	Droga gminna

	299
	Okalew
	675
	1,1000
	42 900,00
	Droga gminna

	300
	Okalew
	676
	1,8000
	70 200,00
	Droga gminna

	301
	Okalew
	678
	0,7800
	30 420,00
	Droga gminna

	302
	Okalew
	1007
	0,6100
	23 790,00
	Droga gminna

	303
	Okalew
	1322
	0,6100
	23 790,00
	Droga gminna

	304
	Okalew
	1323
	2,0000
	78 000,00
	Droga gminna

	305
	Okalew
	1324
	0,1500
	5 850,00
	Droga gminna

	306
	Okalew
	1325
	0,1500
	5 850,00
	Droga gminna

	307
	Okalew
	1326
	0,1500
	5 850,00
	Droga gminna

	308
	Okalew
	1327
	0,2800
	10 920,00
	Droga gminna

	309
	Okalew
	1330
	0,6300
	24 570,00
	Droga gminna

	310
	Okalew
	1331
	0,1500
	5 850,00
	Droga gminna

	311
	Okalew
	1332
	0,2800
	10 920,00
	Droga gminna

	312
	Okalew
	1333
	0,2400
	9 360,00
	Droga gminna

	313
	Okalew
	1334
	0,2500
	9 750,00
	Droga gminna

	314
	Okalew
	1335
	0,2000
	7 800,00
	Droga gminna

	315
	Okalew
	1340
	0,0900
	3 510,00
	Droga gminna

	316
	Okalew
	1342/1
	0,5100
	19 890,00
	Droga gminna

	317
	Okalew
	1344
	0,0400
	1 560,00
	Droga gminna

	318
	Okalew
	1346
	1,2800
	49 920,00
	Droga gminna

	319
	Okalew
	1347
	0,2800
	10 920,00
	Droga gminna

	320
	Okalew
	1349
	0,1900
	7 410,00
	Droga gminna

	321
	Okalew
	1350
	0,1900
	7 410,00
	Droga gminna

	322
	Okalew
	1352
	0,0900
	3 510,00
	Droga gminna

	323
	Okalew
	1356
	0,4300
	16 770,00
	Droga gminna

	324
	Okalew
	1360
	0,3800
	14 820,00
	Droga gminna

	325
	Wielgie
	26
	0,3300
	12 870,00
	Droga gminna

	326
	Wielgie
	75
	0,7200
	28 080,00
	Droga gminna

	327
	Wielgie
	122
	1,4400
	56 160,00
	Droga gminna

	328
	Wielgie
	159
	0,0700
	2 730,00
	Droga gminna

	329
	Wielgie
	164
	0,9400
	36 660,00
	Droga gminna

	330
	Wielgie
	168
	0,1600
	6 240,00
	Droga gminna

	331
	Wielgie
	246
	0,1100
	4 290,00
	Droga gminna

	332
	Wielgie
	250
	0,1300
	5 070,00
	Droga gminna

	333
	Wielgie
	272
	0,0400
	1 560,00
	Droga gminna

	334
	Wielgie
	319
	0,1000
	3 900,00
	Droga gminna

	335
	Wielgie
	335
	0,0400
	1 560,00
	Droga gminna

	336
	Wielgie
	348
	0,0300
	1 170,00
	Droga gminna

	337
	Wielgie
	355
	0,5700
	22 230,00
	Droga gminna

	338
	Wielgie
	357
	0,5200
	20 280,00
	Droga gminna

	339
	Wielgie
	358
	1,5600
	60 840,00
	Droga gminna

	340
	Wielgie
	380
	0,0700
	2 730,00
	Droga gminna

	341
	Wielgie
	416
	0,4400
	17 160,00
	Droga gminna

	342
	Wielgie
	444
	0,3900
	15 210,00
	Droga gminna

	343
	Wielgie
	471
	0,8000
	31 200,00
	Droga gminna

	344
	Wielgie
	515
	0,2600
	10 140,00
	Droga gminna

	345
	Wielgie
	521
	0,2500
	9 750,00
	Droga gminna

	346
	Wielgie
	560
	0,2100
	8 190,00
	Droga gminna

	347
	Wielgie
	568
	0,1900
	7 410,00
	Droga gminna

	348
	Wielgie
	579
	0,0100
	390,00
	Droga gminna

	349
	Wielgie
	621
	0,1200
	4 680,00
	Droga gminna

	350
	Wielgie
	626
	0,2300
	8 970,00
	Droga gminna

	351
	Wielgie
	630
	0,2200
	8 580,00
	Droga gminna

	352
	Wielgie
	655
	0,1200
	4 680,00
	Droga gminna

	353
	Wielgie
	656/8
	0,2800
	10 920,00
	Droga gminna

	354
	Wielgie
	657
	1,1100
	43 290,00
	Droga gminna

	355
	Wielgie
	696
	0,1200
	4 680,00
	Droga gminna

	356
	Wielgie
	710
	0,1000
	3 900,00
	Droga gminna

	357
	Wielgie
	717
	0,0100
	390,00
	Droga gminna

	358
	Wielgie
	728
	0,1100
	4 290,00
	Droga gminna

	359
	Wielgie
	735
	0,0100
	390,00
	Droga gminna

	360
	Wielgie
	746
	0,0200
	780,00
	Droga gminna

	361
	Wielgie
	755
	0,1800
	7 020,00
	Droga gminna

	362
	Wielgie
	765
	0,0200
	780,00
	Droga gminna

	363
	Wielgie
	788
	0,0300
	1 170,00
	Droga gminna

	364
	Wielgie
	829
	0,1300
	5 070,00
	Droga gminna

	365
	Wielgie
	864
	0,2800
	10 920,00
	Droga gminna

	366
	Wielgie
	893
	0,2400
	9 360,00
	Droga gminna

	367
	Wielgie
	921
	0,5000
	19 500,00
	Droga gminna

	368
	Wielgie
	933
	0,1600
	6 240,00
	Droga gminna

	369
	Wielgie
	941
	0,2400
	9 360,00
	Droga gminna

	370
	Wielgie
	944
	0,1600
	6 240,00
	Droga gminna

	371
	Wielgie
	961
	0,7500
	29 250,00
	Droga gminna

	372
	Wielgie
	969
	0,7000
	27 300,00
	Droga gminna

	373
	Wielgie
	970
	0,1400
	5 460,00
	Droga gminna

	374
	Wielgie
	994
	0,2900
	11 310,00
	Droga gminna

	375
	Wielgie
	998
	0,9900
	38 610,00
	Droga gminna

	376
	Wielgie
	1003
	0,0300
	1 170,00
	Droga gminna

	377
	Wielgie
	1022
	0,2700
	10 530,00
	Droga gminna

	378
	Wielgie
	1025
	0,0400
	1 560,00
	Droga gminna

	379
	Wielgie
	1027
	0,8200
	31 980,00
	Droga gminna

	380
	Wielgie
	1028
	0,0500
	1 950,00
	Droga gminna

	381
	Wielgie
	1034
	1,1900
	46 410,00
	Droga gminna

	382
	Wielgie
	1072
	0,0100
	390,00
	Droga gminna

	383
	Wielgie
	1073
	0,0100
	390,00
	Droga gminna

	384
	Rudlice Jackowskie
	3/1
	0,0137
	534,00
	Droga gminna

	385
	Rudlice Jackowskie
	3/2
	0,0770
	3 003,00
	Droga gminna

	386
	Rudlice Jackowskie
	3/3
	0,0087
	339,00
	Droga gminna

	387
	Rudlice Jackowskie
	3/4
	0,6806
	26 543,00
	Droga gminna

	388
	Rudlice Jackowskie
	100
	2,2800
	88 920,00
	Droga gminna

	389
	Rudlice Jackowskie
	233
	0,2700
	10 530,00
	Droga gminna

	390
	Rudlice Jackowskie
	452
	0,2900
	11 310,00
	Droga gminna

	391
	Rudlice Jackowskie
	453
	0,0400
	1 560,00
	Droga gminna

	392
	Rudlice Jackowskie
	454
	0,0600
	2 340,00
	Droga gminna

	393
	Rudlice Jackowskie
	461
	0,2900
	11 310,00
	Droga gminna

	394
	Rudlice Jackowskie
	462
	0,0400
	1 560,00
	Droga gminna

	395
	Rudlice Jackowskie
	463
	0,0900
	3 510,00
	Droga gminna

	396
	Rudlice Jackowskie
	464
	0,4800
	18 720,00
	Droga gminna

	397
	Rudlice Jackowskie
	465
	0,0300
	1 170,00
	Droga gminna

	398
	Rudlice Jackowskie
	470
	0,0700
	2 730,00
	Droga gminna

	399
	Rudlice Jackowskie
	472/1
	0,0193
	753,00
	Droga gminna

	400
	Rudlice Jackowskie
	472/2
	0,1415
	5 519,00
	Droga gminna

	401
	Rudlice Jackowskie
	472/3
	0,1092
	4 259,00
	Droga gminna

	402
	Rudlice Jackowskie
	475
	0,1400
	5 460,00
	Droga gminna

	403
	Rudlice Jackowskie
	500
	2,6000
	101 400,00
	Droga gminna

	404
	Rudlice Jackowskie
	501
	0,2300
	8 970,00
	Droga gminna

	405
	Rudlice Jackowskie
	502
	0,3600
	14 040,00
	Droga gminna

	406
	Rudlice Jackowskie
	505
	0,0500
	1 950,00
	Droga gminna

	407
	Rudlice Jackowskie
	506
	0,4100
	15 990,00
	Droga gminna

	408
	Rudlice Jackowskie
	507
	0,3600
	14 040,00
	Droga gminna

	409
	Rudlice Jackowskie
	508
	0,0500
	1 950,00
	Droga gminna

	410
	Rudlice Jackowskie
	509/1
	0,2700
	10 530,00
	Droga gminna

	411
	Rudlice Jackowskie
	509/2
	1,0100
	39 390,00
	Droga gminna

	412
	Rudlice Jackowskie
	510
	0,7400
	28 860,00
	Droga gminna

	413
	Rudlice Jackowskie
	511/1
	0,0900
	3 510,00
	Droga gminna

	414
	Rudlice Jackowskie
	511/2
	0,4700
	18 330,00
	Droga gminna

	415
	Rudlice Jackowskie
	527
	0,0300
	1 170,00
	Droga gminna

	416
	Rudlice Jackowskie
	539
	0,0300
	1 170,00
	Droga gminna

	417
	Rudlice Jackowskie
	544
	0,2288
	8 923,00
	Droga gminna

	418
	Rudlice Jackowskie
	644
	0,2300
	8 970,00
	Droga gminna

	419
	Wola Rudlicka
	1
	0,0291
	1 135,00
	Droga gminna

	420
	Wola Rudlicka
	67
	0,2866
	11 177,00
	Droga gminna

	421
	Wola Rudlicka
	89
	2,0029
	78 113,00
	Droga gminna

	422
	Wola Rudlicka
	154
	0,0515
	2 009,00
	Droga gminna

	423
	Wola Rudlicka
	184
	0,2991
	11 665,00
	Droga gminna

	424
	Wola Rudlicka
	283
	0,8166
	31 847,00
	Droga gminna

	425
	Wola Rudlicka
	299
	0,1996
	7 784,00
	Droga gminna

	426
	Wola Rudlicka
	315
	0,3200
	12 480,00
	Droga gminna

	427
	Wola Rudlicka
	375
	0,0269
	1 049,00
	Droga gminna

	428
	Wola Rudlicka
	379
	0,9298
	36 262,00
	Droga gminna

	429
	Wola Rudlicka
	388
	0,1458
	5 686,00
	Droga gminna

	430
	Wola Rudlicka
	470
	0,3465
	13 514,00
	Droga gminna

	431
	Wola Rudlicka
	513
	0,2040
	7 956,00
	Droga gminna

	432
	Wola Rudlicka
	566
	0,1280
	4 992,00
	Droga gminna

	433
	Wola Rudlicka
	593
	0,4186
	16 325,00
	Droga gminna

	434
	Wola Rudlicka
	601
	0,2650
	10 335,00
	Droga gminna

	435
	Wola Rudlicka
	602
	1,6339
	63 722,00
	Droga gminna

	436
	Wola Rudlicka
	659
	0,4312
	16 817,00
	Droga gminna

	437
	Dymek
	22
	0,3000
	11 700,00
	Droga gminna

	438
	Dymek
	86
	0,8200
	31 980,00
	Droga gminna

	439
	Dymek
	90
	0,0700
	2 730,00
	Droga gminna

	440
	Dymek
	140
	0,4000
	15 600,00
	Droga gminna

	441
	Dymek
	159
	0,0600
	2 340,00
	Droga gminna

	442
	Dymek
	179
	0,6300
	24 570,00
	Droga gminna

	443
	Dymek
	203
	1,3600
	53 040,00
	Droga gminna

	444
	Dymek
	247
	0,3200
	12 480,00
	Droga gminna

	445
	Dymek
	252
	1,4100
	54 990,00
	Droga gminna

	446
	Dymek
	262
	0,1200
	4 680,00
	Droga gminna

	447
	Dymek
	282
	0,3200
	12 480,00
	Droga gminna

	448
	Dymek
	309
	0,4400
	17 160,00
	Droga gminna

	449
	Dymek
	353
	0,0100
	390,00
	Droga gminna

	450
	Dymek
	359
	0,2300
	9 870,00
	Droga gminna

	451
	Dymek
	361/2
	0,2500
	9 750,00
	Droga gminna

	452
	Dymek
	430
	0,3000
	11 700,00
	Droga gminna

	453
	Dymek
	435
	0,0100
	390,00
	Droga gminna

	454
	Staropole
	27
	0,2100
	8 190,00
	Droga gminna

	455
	Staropole
	43
	1,2800
	49 920,00
	Droga gminna

	456
	Staropole
	90
	0,2600
	10 140,00
	Droga gminna

	457
	Milejów
	16
	0,3500
	13 650,00
	Droga gminna

	458
	Milejów
	28/1
	0,4295
	16 751,00
	Droga gminna

	459
	Kolonia Milejów
	80/1
	0,9808
	38 251,00
	Droga gminna

	460
	Kolonia Milejów
	129
	0,0600
	2 340,00
	Droga gminna

	461
	Piskornik
	72
	0,6110
	23 829,00
	Droga gminna

	462
	Ostrówek
	13
	0,1300
	5 070,00
	Droga gminna

	463
	Ostrówek
	51
	0,0300
	1 170,00
	Droga gminna

	464
	Ostrówek
	66/1
	0,4500
	17 550,00
	Droga gminna

	465
	Ostrówek
	94/1
	1,1200
	43 680,00
	Droga gminna

	466
	Ostrówek
	94/2
	0,6100
	23 790,00
	Droga gminna

	467
	Ostrówek
	159
	0,0300
	1 170,00
	Droga gminna

	468
	Ostrówek
	239
	0,1200
	4 680,00
	Droga gminna

	469
	Ostrówek
	244
	0,1100
	4 290,00
	Droga gminna

	470
	Ostrówek
	262
	0,0600
	2 340,00
	Droga gminna

	471
	Ostrówek
	270
	0,1100
	4 290,00
	Droga gminna

	472
	Ostrówek
	377/2
	0,6235
	24 316,00
	Droga gminna

	473
	Ostrówek
	389
	0,7200
	28 080,00
	Droga gminna

	474
	Ostrówek
	433
	0,8000
	31 200,00
	Droga gminna

	475
	Ostrówek
	484
	0,0700
	2 730,00
	Droga gminna

	476
	Ostrówek
	485
	0,0500
	1 950,00
	Droga gminna

	477
	Ostrówek
	618
	0,6100
	23 790,00
	Droga gminna

	478
	Ostrówek
	622
	0,2400
	9 360,00
	Droga gminna

	479
	Ostrówek
	643
	0,2600
	10 140,00
	Droga gminna

	480
	Ostrówek
	649
	0,6500
	25 350,00
	Droga gminna

	481
	Ostrówek
	662
	0,1400
	5 460,00
	Droga gminna

	482
	Ostrówek
	663
	1,1400
	44 460,00
	Droga gminna

	483
	Ostrówek
	788
	0,3200
	12 480,00
	Droga gminna

	484
	Ostrówek
	841
	0,7500
	29 250,00
	Droga gminna

	485
	Ostrówek
	843
	0,0600
	2 340,00
	Droga gminna

	486
	Ostrówek
	844
	0,2600
	10 140,00
	Droga gminna

	487
	Ostrówek
	904
	0,0500
	1 950,00
	Droga gminna

	488
	Ostrówek
	910
	0,3500
	13 650,00
	Droga gminna

	489
	Ostrówek
	939/2
	0,0913
	3 510,00
	Droga gminna

	490
	Ostrówek
	963
	0,1000
	3 900,00
	Droga gminna

	491
	Ostrówek
	992
	0,2600
	10 140,00
	Droga gminna

	492
	Ostrówek
	993
	0,4100
	15 990,00
	Droga gminna

	493
	Ostrówek
	1093
	0,0800
	3 120,00
	Droga gminna

	494
	Ostrówek
	1095
	0,0700
	2 730,00
	Droga gminna

	495
	Ostrówek
	1116/2
	0,0384
	1 498,00
	Droga gminna

	496
	Ostrówek
	1117
	0,1400
	5 460,00
	Droga gminna

	497
	Ostrówek
	1119
	2,9000
	113 100,00
	Droga gminna

	498
	Ostrówek
	1123
	0,7000
	27 300,00
	Droga gminna

	499
	Ostrówek
	1128
	0,0900
	3 510,00
	Droga gminna

	500
	Ostrówek
	1132
	0,0300
	1 170,00
	Droga gminna

	501
	Ostrówek
	1139
	0,2100
	8 190,00
	Droga gminna

	502
	Ostrówek
	1142
	0,0200
	780,00
	Droga gminna

	503
	Ostrówek
	1147
	0,5100
	19 890,00
	Droga gminna

	504
	Ostrówek
	1156
	0,1300
	5 070,00
	Droga gminna

	505
	Ostrówek
	1157
	0,1700
	6 630,00
	Droga gminna

	506
	Ostrówek
	1158
	0,0600
	2 340,00
	Droga gminna

	507
	Ostrówek
	1159
	0,0300
	1 170,00
	Droga gminna

	508
	Ostrówek
	1160
	0,1300
	5 070,00
	Droga gminna

	509
	Ostrówek
	1162
	0,1600
	6 240,00
	Droga gminna

	510
	Ostrówek
	1164
	0,0100
	390,00
	Droga gminna

	511
	Ostrówek
	1173
	0,5700
	22 230,00
	Droga gminna

	512
	Ostrówek
	1174
	0,0900
	3 510,00
	Droga gminna

	513
	Niemierzyn
	40/2
	1,0800
	42 120,00
	Droga gminna

	514
	Niemierzyn
	50
	0,3600
	14 040,00
	Droga gminna

	515
	Niemierzyn
	105
	0,6000
	23 400,00
	Droga gminna

	516
	Niemierzyn
	109
	0,1000
	3 900,00
	Droga gminna

	517
	Niemierzyn
	164
	0,3100
	12 090,00
	Droga gminna

	518
	Niemierzyn
	192
	0,4600
	17 940,00
	Droga gminna

	519
	Niemierzyn
	223
	0,6600
	25 740,00
	Droga gminna

	520
	Niemierzyn
	234
	0,1600
	6 240,00
	Droga gminna

	521
	Niemierzyn
	249
	0,1500
	5 850,00
	Droga gminna

	522
	Niemierzyn
	265/2
	0,6100
	23 790,00
	Droga gminna

	523
	Niemierzyn
	273
	0,1900
	7 410,00
	Droga gminna

	524
	Niemierzyn
	285
	0,1300
	5 070,00
	Droga gminna

	525
	Niemierzyn
	307
	0,1000
	3 900,00
	Droga gminna

	526
	Niemierzyn
	322
	0,0200
	780,00
	Droga gminna

	527
	Niemierzyn
	323
	0,0300
	1 170,00
	Droga gminna

	528
	Niemierzyn
	327
	0,0200
	780,00
	Droga gminna

	529
	Niemierzyn
	400
	0,2800
	10 920,00
	Droga gminna

	530
	Niemierzyn
	410
	0,1600
	6 240,00
	Droga gminna

	531
	Niemierzyn
	422
	1,7800
	69 420,00
	Droga gminna

	532
	Niemierzyn
	466
	0,2500
	9 750,00
	Droga gminna

	533
	Niemierzyn
	482
	0,1400
	5 460,00
	Droga gminna

	534
	Niemierzyn
	488
	0,0500
	1 950,00
	Droga gminna

	535
	Niemierzyn
	492
	0,0500
	1 950,00
	Droga gminna

	536
	Niemierzyn
	493
	0,0100
	390,00
	Droga gminna

	537
	Niemierzyn
	505
	0,0400
	1 560,00
	Droga gminna

	538
	Niemierzyn
	506
	0,1800
	7 020,00
	Droga gminna

	539
	Niemierzyn
	514
	0,1600
	6 240,00
	Droga gminna

	540
	Niemierzyn
	523
	0,0200
	780,00
	Droga gminna

	541
	Niemierzyn
	528
	0,1800
	7 020,00
	Droga gminna

	542
	Niemierzyn
	541
	0,1000
	3 900,00
	Droga gminna

	543
	Niemierzyn
	573
	0,1600
	6 240,00
	Droga gminna

	544
	Ostrówek
	1081
	0,2542
	55 924,00
	Droga gminna

	545
	Ostrówek
	1082
	0,5302
	116 644,00
	Droga gminna

	546
	Ostrówek
	1083
	0,1584
	34 848,00
	Droga gminna

	547
	Ostrówek
	1084
	0,1036
	22 792,00
	Droga gminna

	548
	Ostrówek
	1085
	0,1040
	22 880,00
	Droga gminna

	549
	Ostrówek
	1086
	0,1019
	22 418,00
	Droga gminna

	550
	Ostrówek
	438/5
	0,1331
	15 000,00
	 Droga dojazdowa do działek budowlanych

	RAZEM
	 
	201,4302
	7 208 757,42
	 

	2.DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH 

	   W TYM W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Ostrówek
	591/1
	0,3162
	4 550,42
	 użytkowanie wieczyste 

	2
	Ostrówek
	591/3
	0,1924
	2 768,82
	użytkowanie wieczyste 

	3
	Ostrówek
	591/4
	0,1754
	2 524,18
	 użytkowanie wieczyste

	4
	Ostrówek
	591/5
	0,1382
	1 988,83
	 użytkowanie wieczyste 

	5
	Wielgie
	656/24
	0,0437
	578,82
	 użytkowanie wieczyste 

	6
	Wielgie
	656/25
	0,1527
	1 572,81
	 użytkowanie wieczyste 

	7
	Wielgie
	900/6
	0,1832
	2 130,25
	 użytkowanie wieczyste 

	8
	Wielgie
	656/10
	0,1300
	1 965,00
	użytkowanie wieczyste

	RAZEM
	 
	1,3318
	18 079,13
	 

	
	
	
	
	
	

	Pozostałe środki trwałe/ wyposażenie biur, urządzenie biurowe, środki trwałe będące na wyposażeniu

	jednostek OSP/ ewidencjonowane na koncie 013 stanowią wartość: 1 249 027,10 zł

	Wartości niematerialne i prawne- 260 341,10 zł.

	Ogółem wartość mienia na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 52 368 469,49 zł.

	W porównaniu z 2018 r. wartośc mienia wzrosła o 1 029 269,81 zł.

	

	Majątek Gminy w Zarządzie innych jednostek organizacyjnych

	 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- środki trwałe: 5 000,00 zł

	     Pozostałe środki trwałe: 70 808,16 zł

	     Wartości niematerialne i prawne: 9 328,00 zł

	     W porównaniu z 2018r. wartość majątku zmniejszyła się o 2 236,68 zł.
	

	2. Środowiskowy Dom Samopomocy- środki trwałe: 166 854,08 zł

	     Pozostałe środki trwałe: 210 219, 55 zł

	     Wartości niematerialne i prawne: 2 990,00 zł

	     W porównaniu z 2018 r. wartość majątku wzrosła o 8 015,93 zł

	3. Placówki oświatowe /szkoły, przedszkola/ - środki trwałe: 225 360,73 zł

	     Pozostałe środki trwałe: 1 505 002,43 zł

	     Wartośc księgozbioru: 237 124,74 zł

	     Wartości niematerialne i prawne: 94 188,92 zł

	     W porównaniu z 2018 r. wartość majątku zmniejszyła się o 8 135,66 zł.

	4. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury i Sportu- środki trwałe: 11 355,76 zł

	     Pozostałe środki trwałe:134 049,51 zł

	     Wartośc księgozbioru: 189 642,67 zł

	     Wartości niematerialne i prawne: 11 535,00 zł

	     W porównaniu z 2018 r. wartość majątku wzrosła o 11 322,07 zł.

	5. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej- środki trwałe: 101 743,27 zł 

	     Pozostałe środki trwałe: 88 137,82 zł

	     Wartości niematerialne i prawne: 10 296,62 zł

	     W porównaniu z 2018 r. wartość majątku zmniejszyła się o 6 868,76 zł.

	Razem wartość majątku w Zarządzie innych jednostek organizacyjnych- 3 078 724,19 zł. 

	W porównaniu z 2018 r. wzrósł o 2 096,90 zł.

	Ogółem wartość mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 r. wynosi:

	55 447 193,68 zł.

	W porównaniu z 2018r. wartość mienia jednostki samorządu terytorialnego wzrosła o kwotę 

	 1 031 366,71 zł.

	3. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA

	    POPRZEDNIEJ INFORMACJI.

	Po zakończeniu inwestycji przyjęto na stan mienia zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej Bolków-

	Nietuszyna od km 0+000 do km 1+798 Etap II od km 1+122 do km 1+798 wraz z przebudową do

	parametrów zjazdu publicznego istniejącego zjazdu na drogę krajową nr 45”- wartość 528 544,47 zł,

	przyjęto na stan pompę głębinową na hydrofornię Ostrówek o wartości 16 217,82 zł, po zakończeniu

	 inwestycji przyjęto na stan mienia zadanie ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami

	i przepompowniami ścieków w m. Nietuszyna-Bolków Etap I miejscowość Bolków -wartość 

	895 489,01 zł. Przekazano jednostkom OSP budynki strażnic oraz garaże w związku z posiadanymi

	 dokumentami własności o wartości 449 135,99 zł. Pozostałe środki trwałe zwiększono na łączną 

	wartość 23 597,25 zł, w tym zakupiono m.in. krzesła, drukarki, komputery, stoły i krzesła dla OSP

	Nietuszyna, radiotelefon dla OSP Dymek .                                                                                              

	Zlikwidowano pozostałe środki trwałe nieużyteczne na wartość 7 379,38 zł.                                           

	Wartości niematerialne i prawne zwiększyły się o oprogramowanie komputerów na wartość

	9 676,63 zł.

	Placówki  oświatowe: pozostałe środki trwałe zwiększono o wartość tablic interaktywnych, notebooków,

	mebli i pomocy dydaktycznych, zmywarko-wyparzarki na kwotę 67 971,36 zł, likwidując nieużyteczne

	o wartości 92 819,17 zł, środki trwałe w wyniku likwidacji zmniejszono o wartość 6 080,00 zł,

	wartość księgozbioru wzrosła o kwotę 21 639,15 zł. Stan wartości niematerialnych i prawnych

	zwiększył się o wartość 1 153,00 zł.

	GOPS zwiększył pozostałe środki trwałe zakupując komputer i kserokopiarkę na  kwotę 4 184,00 zł,

	likwidując nieużyteczne o wartości 5 655,68 zł. Stan wartości niematerialnych i prawnych zwiększył 

	się o wartość 1 540,80 zł, likwidując o wartość 2 305,80 zł.                                                                                                                               

	ŚDS zmniejszył wartość pozostałych środków trwałych likwidując zużyte o wartości 4 019,56 zł,                                                                                                          

	zwiększył pozostałe środki trwałe m.in. o zakup stołu ogrodowego, huśtawki, wiertarki, fotela 

	masującego, zestawu wypoczynkowego  na łączną kwotę 12 035,49 zł.  

	GOUKiS zwiększył  pozostałe środki trwałe o kwotę 1 701,00 zł zakupując warniki do wody,

	mikrofony i statywy. Zakupiono książki o wartości 10 088,16 zł, likwidując zużyte na kwotę 467,09 zł.        

	SPZPOZ zwiększył  środki trwałe o kwotę 8 091,98 zł, zakupując serwer oraz aparat do terapii                                                                                        

	podciśnieniowej, likwidując bezużyteczne o wartości 5 580,01 zł, zwiększył pozostałe środki trwałe 

	o 11 051,41 zł, w tym m.in. tablica do ćwiczeń manualnych, szafa BHP oraz notebook.

	Wartości niematerialne i prawne zwiększyły się o 530,94 zł, uległy likwidacji o wartość 20 963,08 zł.

	
	
	
	
	
	

	4. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA 

	    WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA 

	    POSIADANIA.

	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 3 320,16 zł.

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych -  17 895,11 zł.

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

	nieruchomości – 8 190,00 zł , w tym za sprzedaż nieruchomości gruntowej w Ostrówku 8 190,00 zł.

	Należności za dostarczone ciepło z kotłowni Urzędu – 36 108,12 zł.

	5. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN 

	    MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. 

	     W dniu 4 lutego 2019 r. został przeprowadzony przetarg na działki nr 163/1 o pow. 0,0923 

	ha, nr 163/2 o pow. 0,1099 ha i 163/3 o pow. 0,1346 ha, położone w Rudlicach; do przetargu 

	nie zgłosił się żaden oferent.

	     W dniu 4 lutego 2019 r. odbył się pierwszy ograniczony przetarg na sprzedaż 

	nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 236/5 o pow. 0,3000 ha położonej w 

	Ostrówku. Do przetargu zgłosił się jeden oferent. Działka została sprzedana za cenę 8 190 zł.

	Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr GN-IV.7510.84.2018.EP z dnia 9 września

	 2019 r. własnością gminy została działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 1108/4 

	o pow. 0,1200 ha położona w Okalewie. Działka stanowi teren zabudowy jednorodzinnej i 

	zagrodowej. 


� EMBED StaticMetafile ���








str. 1

[image: image14.png]PARK KRAJGBRAZO,
LA 7
Jf

E

il

DYMEK

&N

! —Rr Ty
czarNOZYLY [
. e
e o

7



_1652688168.wmf

